Projektas

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO

SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2024 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS

PATVIRTINIMO

2025 m. vasario 27 d. Nr. 1-T-61

Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 32 punktu, 16 straipsnio 1 dalimi, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo,  patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201 „Dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas),  4 punktu ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos forma, patvirtinta Įsakymo 1.2 papunkčiu, Anykščių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Anykščių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2024 m. priemonių vykdymo ataskaitą (pridedama).

Meras	Kęstutis Tubis

PATVIRTINTA:

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2025 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-T-61

# ANYKŠČIŲ RAJONO  SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2024 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

1. Informacija apie Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas

| Eil. Nr. | (1) Programos finansavimo šaltiniai | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 66 342 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius) | 35 741 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 9 322 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos | 18 |
| 1.5. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4): | 111 423 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 51 869 |
| 1.7. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 19 978 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7): | 71 847 |
| 1.9. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) | 183 270 |

| Eil. Nr. | (2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.10. | 20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 22 285 |
| 1.11. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 20 114 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11): | 42 399 |

| Eil. Nr. | (3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.13. | 80 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 89 139 |
| 1.14. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 84 848 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14): | 173 987 |

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinančių žalos prevencijos priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos |  |  |
| 2.1.1. | Prevencinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, finansavimas | 1. Priemonės vykdytojas – VĮ Valstybinės miškų urėdijos Anykščių regioninis padalinys. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2024-03-03. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2024-11-21. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas – želdinių apsauga repelentais, želdinių apsauga aptveriant tvora, tvorų remontas. 4. Įsigyta įranga ar prekės – repelentai bei medžiagos reikalingos želdinių apsaugai aptveriant tvora ir tvorų remontui. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – apsauga repelentais – 285,30 ha, tvorų tvėrimas – 48,60 ha, tvorų remontas – 32,90 ha. | 34 394 |
| 2.1.2. | Prevencinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, finansavimas | 1. Priemonės vykdytojas – ūkininkas T. R. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2024-05-30. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2024-11-28. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas – gyvulių apsaugos nuo vilkų priemonės. 4. Įsigyta įranga ar prekės – elektrinį, penkių vielų aptvarą. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – įrengtas 1,53 ha plote aptvaras apsaugantis gyvulius nuo vilkų. | 1 860 |
| 2.1.3. | Prevencinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, finansavimas | 1. Priemonės vykdytojas – ūkininkas P. M. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2024-05-27. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2024-07-25. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas – gyvulių apsaugos nuo vilkų priemonės. 4. Įsigyta įranga ar prekės – ūkininkas įsigijo kilnojamą mini angarą, apsaugantį nuo vilkų. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – mini angaro matmenys – 5 m x 6 m x 3,2 m. | 4 900 |
| 2.2. | Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimo priemonės |  |  |
| 2.2.1. | - | - | 0 |
|  | Iš viso: |  | 41 154 |

3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

| Programos pavadinimas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- |
| Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa | 38 219 |

4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas |  | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės |  |  |  |
| 4.1.1. | Saugomų teritorijų tvarkymo darbai | 1. Priemonės vykdytojas – UAB Anykščių komunalinis ūkis. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2024-06-01. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2024-07-31. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas – Buiteikių, Levaniškio, Svirnų (Žiogų) piliakalnių tvarkymo darbai. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – krūmų, atžalų iškirtimas, žolės nupjovimas. |  | 3 628 |
| 4.1.2. | Gyventojams priklausančių gaminių, turinčių neigiamą poveikį aplinkai darančių medžiagų, atliekų tvarkymas | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Ecoservice projektai“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2024-05-16. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2024-12-31. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas – iš gyventojų surinktas ir išvežtas utilizuoti asbestinis šiferis. 4. Įsigyta įranga ar prekės – utilizuota 69,88 t. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – surinktas ir sutvarkytas šiferis iš 15 namų ūkių. |  | 14 266 |
| 4.1.3. | Sosnovskio barščio naikinimas | 1. Priemonės vykdytojas – MB „Tvūkis“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2024-05-15. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2024-10-27. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas – invazinių augalų naikinimas cheminėmis ir mechaninėmis priemonėmis. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – buvo įgyvendintos naikinimo priemonės 131,97 a plote Anykščių rajone. |  | 3 959 |
| 4.1.4. | Šventosios upės šienavimo darbai | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Mobarn-LT“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2024-04-04. Priemonės įvykdymo pabaigos data –2024-07-27. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: Šventosios upės vagos, esančios Anykščių mieste, tvarkymo darbai pagal parengtą Šventosios upės vagos makrofitų šienavimo projektą. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – nušienauti makrofitai, ištraukti į krantą ir išvežti. |  | 9 000 |
| 4.1.5. | Varninių paukščių gausos reguliavimas | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Aplinkos darbai“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2024-09-09. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2024-12-11. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas – varninių paukščių lizdų išėmimas. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – iškelti 64 lizdai K. Būgos g. |  | 2 500 |
| 4.2. | Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės |  |  |  |
| 4.2.1. | Įmokos už atliekų tvarkymą taikymo tvarkos atnaujinimas | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2024-09-26. Priemonės įvykdymo pabaigos data – paslaugų atlikimas persikelia į 2025 m. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: paslaugų atlikimas persikelia į 2025 m. 4. Įsigyta įranga ar prekės: –. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę: –. |  | 0 |
| 4.2.2. | Tekstilės atliekų surinkimo konteinerių pirkimas | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „RB Baltic“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2024-05-27. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2024-07-28. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – . 4. Įsigyta įranga ar prekės – tekstilės konteineriai 15 vnt. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – konteineriai pastatyti Anykščių mieste ir rajone. |  | 14 701 |
| 4.2.3. | Atliekų surinkimo konteinerių aikštelėms, filtrato surinkimo tinklų įrengimas | - |  | 0 |
| 4.2.4. | Atliekų surinkimo konteinerių aikštelių praplėtimo darbai tekstilės atliekų surinkimo konteinerių pastatymui | 1. Priemonės vykdytojas – UAB Anykščių komunalinis ūkis. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2024-10-07. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2024-12-23. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas – atlikti atliekų surinkimo konteinerių aikštelių praplėtimo darbai tekstilės atliekų surinkimo konteinerių pastatymui. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – praplėstos 7 aikštelės (Statybininkų g., J. Basanavičiaus g. , Mindaugo g., V. Kudirkos g., Dariaus ir Girėno g., Vairuotojų g., Piestupio g.). |  | 2 994 |
| 4.3. | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymo priemonės |  |  |  |
| 4.3.1. | Bešeimininkių atliekų tvarkymas | Priemonės vykdytojas – UAB „Žalvaris“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2024-04-15. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2024-12-23. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas – sutvarkytos bešeimininkės atliekos pagal 2024 m. gautus pranešimus ar skundus. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – sutvarkyta 9782 t bešeimininkių atliekų (mišrios ir statybos griovimo, naudotų padangų, auto plastikų, asbesto, atidirbtos alyvos, didelių gabaritų atliekos). |  | 6 685 |
| 4.4. | Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės |  |  |  |
| 4.4.1. | Anykščių rajono savivaldybės aplinkos stebėsenos programos finansavimas |  |  |  |
| 4.4.1.1. | Paplūdimių vandens kokybės tyrimų paslaugos | 1. Priemonės vykdytojas – Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2024-04-08. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2024-10-16. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas – vandens kokybės tyrimų (mikrobiologinių, fizinių-cheminių) paslaugos bei paplūdimiuose esančiame smėlyje kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymo tyrimai. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – vandens mėginiai imti maudymosi sezono metu iš Šventosios upės prieš Anykščių miestą ir už miesto, Viešinto, Alaušo, Rubikių, Nevėžos ežerų paplūdimių 6 kartus per maudymosi sezoną. Helmintų ir kiaušinėlių tyrimai atlikti tų pačių paplūdimių smėlyje 4-is kartus per maudymosi sezoną. |  | 4 552 |
| 4.4.1.2. | Oro kokybės tyrimai Anykščių mieste | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Ekomodelis“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2024-02-09. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2024-12-23. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas – oro kokybės tyrimų paslaugos Anykščių mieste. Tirta sieros dioksidas, azoto oksidas, benzenas, kietosios dalelės (KD10, KD2,5). 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – tyrimai atlikti 5-iuose Anykščių miesto taškuose (A. Baranausko a., Vilniaus g. 47 / Smėlio g., Vilniaus g. 80, A. Vienuolio g. /Gegužės g., J. Biliūno g. / Žiburio g.), pavasario, vasaros, rudens, žiemos sezono metu. |  | 14 588 |
| 4.4.1.3. | Paviršinio vandens kokybės tyrimai | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Grota“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023-11-22. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2024-12-29. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas – paviršinio vandens kokybės tyrimo paslaugos. Tirta bendras azotas, bendras fosforas, fosfatai, amonis, amonio azotas, nitratai, nitratų azotas, fosfatai, biocheminis deguonies suvartojimas. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – tyrimai atlikti 5-iuose vandens telkiniuose t. y. Nevėžos ir Viešinto ežeruose, Nevėžos ež. intakuose – Kulševa, Lukna ir Viešinto ež. intake – Sala. |  | 3 512 |
| 4.4.4. | Upelio vagos Kurklių mstl. tvarkymo projekto parengimas | 1. Priemonės vykdytojas – MB „Meluka“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023-12-05. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2024-09-24. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas – projekto parengimo paslaugos. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – Popelės upės vagos, esančios Kurklių miestelyje, tvarkymo / atstatymo darbų projekto parengimas bei suderinimas (rašytinis pritarimas projektui gavimas). |  | 9 674 |
| 4.5. | Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės |  |  |  |
| 4.5.1. | Išlaidos ekologiniam švietimui, aplinkosauginiams renginiams (šventėms, konkursams, akcijoms ir kt.), seminarams, mokymams, konferencijoms, leidybai, prenumeratai, informaciniams straipsniams, informaciniams ženklams ir t. t. |  |  |  |
| 4.5.1.1. | Įsigyti spaudiniai aplinkosaugine tema | 1. Priemonės vykdytojas – VšĮ „Lututė“, UAB „Savaitė“, VšĮ „Baltijos miškai“, VŠĮ „Ekologinio švietimo centras“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2024-02-12. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2024-11-21. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – . 4. Įsigyta įranga ar prekės – žurnalų „Ar žinai, kad?“ (6 vnt.), „Lututė“ (16 vnt.), „Miškai“ (5 vnt.), laikraščio „Žaliasis pasaulis“ (9 vnt. 2024 m. ir 7 vnt. 2023 m.) metinės prenumeratos švietimo įstaigoms. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – užprenumeruoti aplinkosauginiai laikraščiai, žurnalai švietimo įstaigoms. VŠĮ „Ekologinio švietimo centras“ už 2023 m. ir 2024 m. leidinių prenumeratą sumokėta 2024 m. |  | 1 660 |
| 4.5.1.2. | Konteinerių lipdukai | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „GSP supply“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2024-10-23. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023-11-27. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas – maketavimo, spausdinimo, pristatymo paslaugos. 4. Įsigyta įranga ar prekės – atsparūs atmosferos oro sąlygoms lipdukai skirti miesto pusiau požeminiams bei tekstilės konteineriams. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – 209 vnt. lipdukai su rūšiavimo rekomendacijos. |  | 1 930 |
| 4.5.1.3. | Seminaras | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Jostra“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2024-11-12. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2024-02-12. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas – seminaras „Nauja komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo kainodara: nuo VERT tvirtinamos regioninės kainos iki vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų tvarkymą dydžio“. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – seminare dalyvavo 1-as savivaldybės administracijos darbuotojas.. |  | 120 |
| 4.5.1.4. | Spaudiniai aplinkosaugine tema | 1. Priemonės vykdytojas – VšĮ „Lututė“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2024-04-24. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2024-05-13. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – . 4. Įsigyta įranga ar prekės – knygos „Anykščių krašto gamta“ (1 vnt.), „Lietuvos paukščiai“ (3 vnt.), „Urvų gyventojai“ (1 vnt.), „Miško žvėrys“ (1 vnt.), „Varliagyviai ir ropliai“ (1 vnt.), bloknotai „Pelėta“ (2 vnt.), „Kiškis žino, o ar tu žinai“ (1 vnt.), interaktyvūs edukaciniai plakatai „Lesyklas lankantys paukščiai“ (75 vnt.). 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – plakatai išdalinti švietimo įstaigoms, knygos ir bloknotai išdalinti „Atliekų kultūra – egzaminas“ laureatams. |  | 385 |
| 4.5.1.5. | Aplinkosauginio švietimo priemonės | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „GSP supply“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2024-11-29. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2024-12-27 (dalis darbų nusikelia į 2025 m.). 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – . 4. Įsigyta įranga ar prekės – lauko reklamos tentai (8 vnt.), daugkartiniai naudojimo pirkinių maišeliai (1000 vnt.), daugkartinio naudojimo plastikinės (be BPA) gertuvės (300 vnt.), daugkartinio naudojimo stiklinės gertuvės (300 vnt.), kišeniniai kalendoriai (500 vnt.), pakabinami kalendoriai (220 vnt.), šiukšliavežėms skirto lipduko gaminimas (2 vnt.). Visos priemonės su motyvaciniu spaudu skatinančiu rūšiuoti. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – lauko reklamos tentai bus eksponuojami miesto šviečiančiuose stenduose, pakabinami kalendoriai išdalinti įmonėms, įstaigoms, kišeninius kalendorius išdalins gyventojams UAB Anykščių komunalinis ūkis, kitos priemonės bus dalinamos gyventojams įvairių renginių, akcijų metu. |  | 7 934 |
| 4.6. | Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės |  |  |  |
| 4.6.1. | Želdinių atkuriamosios kompensacijos panaudojimas želdynų atkūrimui ir priežiūrai |  | - | 0 |
|  | Iš viso: |  |  | 102 088 |

5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)

| Eil. Nr. |  | Programos priemonių grupės pavadinimas | Lėšų likutis, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. |  | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2) | 30 693 |
| 5.2. |  | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) | 4 180 |
| 5.3. |  | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4) | 71 899 |
| 5.4. | Iš viso: |  | 106 772 |

___________________________

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2024 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.	Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.

Vadovaudamasi Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201 „Dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“, 4 punktu, Anykščių rajono savivaldybės administracija ne vėliau kaip iki kovo 1 d. turi pateikti Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitą kartu su šio sprendimo kopija.  Todėl yra teikiamas šis sprendimo projektas.

2.	Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos ir laukiami rezultatai.

Tvirtinama Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos gautų pajamų ir

lėšų panaudojimo ataskaita. Teigiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo priėmimas. Laiku įgyvendinsime Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo nuostatas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201 „Dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“.

3. Lėšų poreikis ir šaltiniai.

Pateikiami ataskaitos formoje.

4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, galimos neigiamos priimto sprendimo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Numatomo teisinio reguliavimo poveikis nevertinamas. Neigiamų pasekmių nenumatoma.

Nepriėmus teigiamo sprendimo, Aplinkos apsaugos departamentui nebus laiku  pateikta aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaita bei negalėsime tvirtinti aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios  programos 2025 m. planuojamų priemonių. Priimti teigiamą sprendimą.

5. Kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios – kas ir kada juos turėtų priimti.

Pritarti teikiamam sprendimo projektui.

6. Sprendimo įgyvendinimo terminai – kas, ką ir kada turėtų atlikti.

Bendrasis ir ūkio skyrius iki kovo 1 d. pateiks Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitą už 2024 m. kartu su šio sprendimo kopija.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.

Nėra.

8. Kiti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ir paaiškinimai.

Nėra.

9. Sprendimo projekto iniciatoriai ir rengėjai, pranešėjas

Iniciatorius – Bendrasis ir ūkio skyrius.

Rengėja – Bendrojo ir ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Inga Žukauskienė.

Pranešėja – Bendrojo ir ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Inga Žukauskienė.