Projektas

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

dėl PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ANYKŠČIŲ ŠILUMA“

2024 METŲ FAKTIŠKAI ĮGYVENDINTOMS PAPILDOMOMS INVESTICIJOMS  IR 2025 METŲ INVESTICINIAM PLANUI

2025 m. vasario     d. Nr. 1-T-

Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 16 punktu, 16 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, Įmonių, besiverčiančių šilumos tiekimo veikla, kurios kainos yra reguliuojamos, investicinių planų derinimo su Anykščių rajono savivaldybės taryba tvarkos aprašo, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. TS-20 „Dėl įmonių, besiverčiančių šilumos tiekimo veikla, kurios kainos yra reguliuojamos, investicinių planų derinimo su Anykščių rajono savivaldybės taryba tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punktu bei atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių šiluma“ 2024 m. vasario 3 d. raštą Nr. SD-20 „Dėl UAB „Anykščių šiluma“ 2024 m. faktiškai įgyvendintų papildomų ir 2025 m. planuojamų investicijų derinimo“, Anykščių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių šiluma“ 2024  m. faktiškai įgyvendintoms papildomoms investicijoms ir 2025 metų investiciniam planui (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybai (J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Meras                                                                                                                      Kęstutis Tubis

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2025 m. vasario    d. sprendimo Nr. 1-T-

priedas

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ANYKŠČIŲ ŠILUMA“ FAKTIŠKAI ĮGYVENDINTOS PAPILDOMOS INVESTICIJOS IR 2025 METŲ INVESTICINIS PLANAS

| Nr. | Investicijos pavadinimas | 2024 m. EUR | 2025 m. EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šilumos tinklų statyba | 2 796 | - |
| 2. | Kurklių katilinės automatizavimas | - | 11 500 |
| 3. | Techninis darbo projektas „Biokuro katilinė ŽŪM ir Ažupiečių sistemoje“ | - | 25 000 |
| 4. | Saulės elektrinės įrengimas (Administracinis pastatas) | - | 20 000 |
| 5. | Saulės elektrinės įrengimas (Biokuro katilinė) | - | 50 000 |
| 6. | Programinės įrangos įsigijimas: SABIS integracija | 1 500 | - |
| 7. | Kompiuterinės-programinės įrangos atnaujinimas | 751 | 1500 |
| 8. | Transporto priemonių įsigijimas | - | 30 000 |
| 9. | Įvadinių šilumos apskaitos prietaisų keitimas | - | 3 000 |
| 10. | Gamybinio ūkinio inventoriaus įsigijimas | - | 6 500 |
| 11. | Šilumos punktų priežiūra | - | 3 500 |
|  | Iš viso | 5 047 | 151 000 |

_____________________________________________

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „dėl PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ANYKŠČIŲ ŠILUMA“  2024 METŲ FAKTIŠKAI ĮGYVENDINTOMS PAPILDOMOMS INVESTICIJOMS  IR 2025 METŲ INVESTICINIAM PLANUI“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai:

Gautas uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių šiluma“ (toliau – Bendrovė) 2025 m. vasario 3 d. raštas Nr. SD-20 „Dėl UAB „Anykščių šiluma“ 2024 m. faktiškai įgyvendintų papildomų ir 2025 m. planuojamų investicijų derinimo“, kuriuo prašoma derinti UAB „Anykščių šiluma“ 2024 m. faktiškai įgyvendintas ir 2025 m. planuojamas įgyvendinti investicijas.

Investicija Nr. 1 – Šilumos tinklų statyba

Tinklų atkarpos statyba dėl objekto adresu J. Biliūno g. 10A, Anykščiai prijungimo. Nutiestas 32 metrų ilgio ir 25 mm diametro šiluminis tinkas, kuris leis efektyviai ir patikimai tiekti šiluminę energiją naujam klientui.

Bendra investicijos vertė: 2 795,60 Eur; finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos.

Investicija Nr. 2 – Kurklių katilinės automatizavimas

Investicijos tikslas – sąlyginai nedidelėmis sąnaudomis modernizuoti turimus šilumos generavimo įrenginius, atsisakyti kiekvieną šildymo sezoną terminuotai įdarbinamų darbuotojų poreikio, pereiti prie didesnio efektyvumo biokuro rūšies.

Atliekant investiciją, Kurklių katilinėje veikiančiam kieto kuro katilui Kalvis 320 MD, kuris kūrenamas pjuvenomis, bus sumontuotas automatizuotas medienos granulių degiklis su kuro tiekimo sraigtu ir valdymo automatika bei įrengtas bunkeris granulėms laikyti.

Intensyviam naudojimui skirtas medienos granulių degiklis 50-250 kW plastinės moduliacinės galios. Degikliui tinkamas kuras 6-8 mm medienos granulės. Degiklis gali užsikurti automatiškai, gesinti, dozuoti kurą ir palaikyti šilumos tiekimo sistemos vandens temperatūrą pagal suprogramuotus temperatūrinius režimus. Degiklis turi apsaugą nuo liepsnos perėjimo iš degimo kameros į kuro saugojimo bunkerį, nustatytų režimų išsaugojimą atmintyje elektros tiekimo sutrikimo atveju, cirkuliacinio siurblio valdymą. Tam, kad būtų užtikrinamas optimalus degimo procesas, turi galimybę laipsniškai keisti galingumą, priklausomai nuo šilumos tiekimo sistemos temperatūros. Degiklis turės išorės valdymo funkcijų prijungimo galimybę, integruotą pakuros šlako valymo funkciją.

Planuojamas kuro tiekimo sraigtas 6,0 m ilgio, kurio našumas tinkamas degiklio pastovaus darbo užtikrinimui dirbant maksimaliu rėžimu. Bus įrengtas 4 m transporteris granulių pakrovimui iš transporto į bunkerį, kuris užtikrins greitą, saugų ir našų kuro užpildymą į katilinę.

Bunkeris granulėms sandėliuoti, planuojamas įrengti viduje, atviro tipo 4,0 m3 talpos.

2 lentelė. Investicijos detalizavimas

| Ilgalaikio turto vieneto pavadinimas | Investicijos vertė, Eur |
| --- | --- |
| Vandens šildymo katilas (Kalvis 320 MD) (vertės didinimas dėl įmontuoto degiklio) | 7 700 |
| Bunkeris | 2 100 |
| Sraigtinis transporteris K152 1,5kw | 1 700 |

Bendra investicijos vertė: 11 500 Eur; finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos.

Investicija Nr. 3 – Techninis darbo projektas „Biokuro katilinė ŽŪM ir Ažupiečių sistemoje“

Investicija skirta techninio darbo projekto parengimui, siekiant įrengti modernią ir efektyvią, atsinaujinantį kurą deginančią katilinę. Projekto tikslas – suprojektuoti patikimą, ekonomiškai pagrįstą ir aplinkosaugos reikalavimus atitinkančią šilumos gamybos sistemą, užtikrinančią pastatų aprūpinimą šiluma.

Investicijos apimtis apima:

- Detalius inžinerinius skaičiavimus, atsižvelgiant į numatomą šilumos poreikį, kuro rūšį ir katilinės efektyvumo rodiklius.

- Technologinių sprendimų analizę bei optimaliausią įrangos parinkimą, siekiant energinio efektyvumo ir eksploatacinių sąnaudų optimizavimo.

- Techninių brėžinių, schemų ir dokumentacijos parengimą, laikantis galiojančių teisės aktų ir statybos reglamentų.

- Aplinkosaugos, saugos bei eksploatacijos aspektų įvertinimą, siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir užtikrinti iškastinio kuro (gamtinių dujų) mažinimą kuro struktūroje.

Investicija į techninio darbo projektą yra būtina siekiant užtikrinti kokybišką katilinės įrengimą, efektyvų energijos išteklių panaudojimą ir ilgalaikį veikimo patikimumą.

Bendra investicijos vertė: 25 000 Eur; finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos.

Investicija Nr. 4 – Saulės elektrinės įrengimas (Administracinis pastatas)

Investicija skirta saulės elektrinės įrengimui administraciniame UAB „Anykščių šiluma“ pastate, siekiant sumažinti elektros energijos sąnaudas ir prisidėti prie tvarios aplinkosaugos politikos. Projektas apima fotovoltinės saulės elektrinės įrengimą, kuri leis efektyviai naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius ir ilgainiui užtikrinti ekonominę naudą. Planuojama 30 kW fotovoltinė saulės elektrinė, kuri per metus leis sutaupyti apie 3 000 – 4 000 Eur.

Investicijos nauda:

- Mažesnės elektros sąnaudos – gaminama energija sumažina iš tinklo perkamos elektros kiekį.

- Aplinkos tausojimas – sumažinamas CO₂ emisijų kiekis ir iškastinio kuro naudojimas.

- Ilgalaikė ekonominė grąža – investicija atsiperka per 5 – 6,5 metus (investuojant tik Bendrovės nuosavas lėšas), o vėliau generuoja finansinę naudą.

Ši investicija leidžia efektyviai išnaudoti saulės energijos potencialą, prisidėti prie tvarios plėtros ir užtikrinti ilgalaikį ekonominį bei ekologinį tvarumą.

Bendra investicijos vertė: 20 000 Eur; finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos, Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšos.

Investicija Nr. 5 – Saulės elektrinės įrengimas (Biokuro katilinė)

Investicija skirta saulės elektrinės įrengimui UAB „Anykščių šiluma“ Biokuro katilinėje, siekiant sumažinti elektros energijos sąnaudas ir prisidėti prie tvarios aplinkosaugos politikos. Projektas apima fotovoltinės saulės elektrinės įrengimą, kuri leis efektyviai naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius ir ilgainiui užtikrinti ekonominę naudą. Planuojama 80 kW fotovoltinė saulės elektrinė, kuri per metus leis sutaupyti apie 10 000 Eur.

Investicijos nauda:

- Mažesnės elektros sąnaudos – gaminama energija sumažina iš tinklo perkamos elektros kiekį.

- Aplinkos tausojimas – sumažinamas CO₂ emisijų kiekis ir iškastinio kuro naudojimas.

- Ilgalaikė ekonominė grąža – investicija atsiperka per 5 – 6 metus (investuojant tik Bendrovės nuosavas lėšas), o vėliau generuoja finansinę naudą.

Ši investicija leidžia efektyviai išnaudoti saulės energijos potencialą, prisidėti prie tvarios plėtros ir užtikrinti ilgalaikį ekonominį bei ekologinį tvarumą.

Bendra investicijos vertė: 50 000 Eur; finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos, Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšos.

Investicija Nr. 6 – Programinės įrangos įsigijimas: SABIS integracija

Šia investicija buvo atliktas papildomo funkcionalumo integravimas į Mokesta sistemą. Šis patobulinimas leidžia automatiškai pateikinėti sąskaitas į SABIS (moderni, Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą atitinkanti Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema, kuri pakeičia sistemą „E. sąskaita”. Ji skirta visiems viešojo sektoriaus ir kitiems subjektams, kurie yra perkančiosios organizacijos, bei jų tiekėjams) sistemą. Taip išvengiama papildomo resurso sąskaitų administravimui (įvedimui į SABIS sistemą ir išsiuntimui).

Bendra investicijos vertė: 1 500 Eur; finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos.

Investicija Nr. 7 – Kompiuterinės-programinės įrangos atnaujinimas

Bendrovei svarbu, kad darbuotojai būtų aprūpinti tinkamu naudoti, saugumo ir efektyvumo reikalavimus atitinkančiu inventoriumi, kompiuterine technika, programine įranga. Per 2024 m. Bendrovė pakeitė pilnai  nusidėvėjusį, pasenusį, šiuolaikinių kompiuterizuotos darbo vietos parametrų neatitinkantį kompiuterį, buvo investuota 751 Eur.

2025 m. planuojama kompiuterinės technikos ir/ar programinės įrangos atnaujinimui skirti 1500 Eur.

Bendra investicijos vertė: 2 251 Eur; finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos.

Investicija Nr. 8 – Transporto priemonių įsigijimas

Investicija skirta sunkiasvorio automobilio įsigijimui, siekiant užtikrinti efektyvesnį krovinių (kuro) pervežimą bei didinti įmonės veiklos našumą. Planuojama įsigyti transporto priemonė turės manipuliatorių, kuris leis efektyvinti krovinių pasikrovimo/išsikrovimo veiklą (šiuo metu tam tikslui papildomai naudojamas teleskopinis krautuvas). Transporto priemonės įsigijimas leis sumažinti eksploatacines išlaidas ir padidins veiklos patikimumą.

Investicijos nauda:

- Sumažėjusios eksploatacinės išlaidos – modernesnis automobilis bus ekonomiškesnis kuro sąnaudų ir priežiūros požiūriu.

- Padidėjęs veiklos patikimumas – geresnė techninė būklė leidžia laiku pristatyti kurą į katilines ir išvengti galimo katilinių darbo sustojimo.

Bendra investicijos vertė: 30 000 Eur;  finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos.

Investicija Nr. 9 – Įvadinių šilumos apskaitos prietaisų keitimas

Bendrovė kasmet atlieka šilumos apskaitos prietaisų patikras. Nustačius gedimus, dėl kurių prietaisų remontas tampa neekonomiškas (dėl per didelės kainos), prietaisai keičiami į naujus. 2025 m. Bendrovė suplanuotas poreikis šiai investicijai – 3 000 Eur. Investicija vertinama kaip būtina šilumos tiekimo patikimumui užtikrinti.

Bendra investicijos vertė: 3 000 Eur; finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos.

Investicija Nr. 10 – Gamybinio – ūkinio inventoriaus įsigijimas

Šiai investicijai priskiriamos įvairios specialios priemonės, įrankiai ir mechanizmai, naudojami remontuojant bei eksploatuojant katilines, šiluminius tinklus, pastatų šildymo sistemas ir kt., taip pat kitas ūkinis inventorius. Bendrovei svarbu, kad darbuotojai būtų aprūpinti tinkamu naudoti, saugumo ir efektyvumo reikalavimus atitinkančiu inventoriumi. Vienas iš planuojamų stambesnių pirkinių – vejos pjovimo traktoriukas, kuris leis efektyviau prižiūrėti įmonės teritoriją.

Bendra investicijos vertė: 6 500 Eur;  finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos.

Investicija Nr. 11 – Šilumos punktų priežiūra

Bendrovė nuolatos prižiūri ir remontuoja gyvenamuosiuose daugiabučiuose namuose esančius šilumos punktus. Nepataisomai sugedus juose esančiai įrangai, ji keičiama nauja.

Bendra investicijos vertė: 3 500 Eur;  finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos.

2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos ir laukiami rezultatai:

Suderinamos uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių šiluma“ investicijos. Anykščių rajono savivaldybės tarybai pritarus investicijoms, jos pripažįstamos pagrįstomis Bendrovės teikiamų paslaugų kainoms peržiūrėti.

3. Lėšų poreikis ir šaltiniai:

Nėra.

4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, galimos neigiamos priimto sprendimo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:

Teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai nevertinami. Neigiamos priimto sprendimo pasekmės nenumatomos.

5. Kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios – kas ir kada juos turėtų priimti:

Teisės aktų keisti nereikia.

6. Sprendimo įgyvendinimo terminai – kas, ką ir kada turėtų atlikti:

Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyresniajam specialistui iki 2025 m. kovo 7 d. informuoti uždarąją akcinę bendrovę „Anykščių šiluma“ apie priimtą sprendimą.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

Negauta.

8. Kiti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ir paaiškinimai:

Nėra.

9. Sprendimo projekto iniciatoriai ir rengėjai, pranešėjas:

Iniciatorius – uždaroji akcinė bendrovė „Anykščių šiluma“.

Rengėjas – Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyresnioji specialistė A. Gogelienė.

Pranešėjas –Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėja V. Vilkickaitė.