Projektas

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2021 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

2022 m. vasario    d. Nr. 1-T-

Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo,  patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201 „Dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas),  4 punktu ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos forma, patvirtinta Įsakymo 1.2 papunkčiu, Anykščių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Anykščių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių vykdymo ataskaitą (pridedama).

Meras	Sigutis Obelevičius

______________

PATVIRTINTA:

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2022 m. vasario    d. sprendimu Nr. 1-T-

# ANYKŠČIŲ RAJONO  SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2021 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

1. Informacija apie Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas

| Eil. Nr. | (1) Programos finansavimo šaltiniai | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 33 161 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius) | 77 416 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 7 789 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos | 88 |
| 1.5. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4): | 118 454 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 50 370 |
| 1.7. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 20 525 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7): | 70 895 |
| 1.9. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) | 189 349 |

| Eil. Nr. | (2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.10. | 20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 23 691 |
| 1.11. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 10 914 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11): | 34 605 |

| Eil. Nr. | (3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.13. | 80 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 94 764 |
| 1.14. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 43 512 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14): | 138 276 |

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinančių žalos prevencijos priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos |  |  |
| 2.1.1. | Prevencinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, finansavimas | 1. Priemonės vykdytojas – VĮ Valstybinės miškų urėdijos Anykščių regioninis padalinys. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2021-04-21. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2021-11-19. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: želdinių apsauga repelentais, želdinių apsauga aptveriant tvora, tvorų remontas. 4. Įsigyta įranga ar prekės – repelentai bei medžiagos reikalingos želdinių apsaugai aptveriant tvora ir tvorų remontui. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – apsauga repelentais – 346,9 ha, tvorų tvėrimas – 43,30 ha, tvorų remontas – 137,60 ha. | 22 933 |
| 2.1.2. | Prevencinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, finansavimas | 1. Priemonės vykdytojas – ūkininkas T. R. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2021-05-28. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2021-12-01. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: gyvulių apsaugos nuo vilkų priemonės. 4. Įsigyta įranga ar prekės – elektrinis vielos tinklas apsaugai nuo vilkų. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – įrengtas 1 500 m aptvaras apsaugantis gyvulius nuo vilkų. | 1 921 |
| 2.1.3. | Prevencinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, finansavimas | 1. Priemonės vykdytojas – ūkininkas B. B. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2021-05-27. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2021-11-29. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: gyvulių apsaugos nuo vilkų priemonės. 4. Įsigyta įranga ar prekės – visi būtini elektrinio aptvaro ir elektrinių piemenų, saugančių gyvulius nuo vilkų, elementai. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – įrengtas 1000 m aptvaras apsaugantis gyvulius nuo vilkų. | 6 248 |
| 2.1.4. | Prevencinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, finansavimas | 1. Priemonės vykdytojas – ūkininkas R. L. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2021-04-01. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2021-10-12. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: uogakrūmių apsaugos nuo laukinių gyvūnų priemonės. 4. Įsigyta įranga ar prekės – visi būtini aptvaro, saugančio uogakrūmius nuo laukinių gyvūnų, elementai. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – 0,12 ha plote įrengtas aptvaras apsaugantis uogakrūmius nuo laukinių gyvūnų. | 87 |
| 2.2. | Medžioklės plotų vienetų ribų keitimas |  |  |
| 2.2.1. | Medžioklės plotų vienetų ribų keitimas | - Priemonės vykdytojas – Valstybinės įmonė Valstybės žemės fondas. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2021-04-14. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2021-08-18. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: medžioklės plotų vienetų sudarymo projektų koregavimas. 4. Įsigyta įranga ar prekės – koreguotas medžioklės plotų vienetų sudarymo projektas. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – medžioklė plotų vienetų sudarymo projektas koreguotas 8 būreliams (MK „Svėdasai“, MK „Debeikiai, Traupio MK, Vašuokėnų MK, Elmos MK, Andrioniškio MK, Kavarsko MK, individualiam medžioklės ploto vienetui „Pelyša“. | 8 953 |
|  | Iš viso: |  | 40 142 |

3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

| Programos pavadinimas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- |
| Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa | 16 714 |

4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas |  | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės |  |  |  |
| 4.1.1. | Piliakalnių tvarkymo darbai |  |  |  |
| 4.1.1.1. | Piliakalnių tvarkymo darbai | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Jarimpekso statyba“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2021-04-08. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2021-05-26. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: medinių laiptų ir informacinio stendo remonto darbai. 4. Įsigyta įranga ar prekės: –. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – darbai atlikti Troškūnų sen. Palatavio piliakalniui. |  | 4 719 |
| 4.1.1.2. | Piliakalnių tvarkymo darbai | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Frezijos namai“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2021-09-16. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2021-12-13. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: ženklų ir stendo pagaminimo ir pastatymo darbai. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – du kelio ženklai ir informacinis stendas. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – pagaminti ir pastatyti du kelio ženklai Nr.628, nukreipiantys link kultūros paveldo objekto – Sedeikių (katinų) senovės kulto vietos. Pagamintas ir pastatytas informacinis stendas„ Sedeikių (Katinų ) senovės kulto vieta“ Sedeikių k., Andrioniškio sen. |  | 1 646 |
| 4.1.1.3. | Piliakalnių tvarkymo darbai | 1. Priemonės vykdytojas – UAB Anykščių komunalinis ūkis. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2021-06-01. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2021-06-30. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: piliakalnio šienavimo darbai. 4. Įsigyta įranga ar prekės: –. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – atlikti Svirnų (Žiogų) piliakalnio ir sen. gyvenvietės teritorijos priežiūros darbai (šienavimas) Domeikavos k., Kavarsko sen. |  | 1 078 |
| 4.1.2. | Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Viešinto ežere, Anykščių rajone | 1. Priemonės vykdytojas –. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2021-05-18. Priemonės įvykdymo pabaigos data – neįgyvendinta, dėl nutrauktų viešųjų pirkimo procedūrų. Planuojama įgyvendinti iki 2022-11-01. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas. 4. Įsigyta įranga ar prekės: –. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – Viešinto ežere. |  | 0 |
| 4.1.3. | Sosnovskio barščio naikinimas Anykščių rajone | 1. Priemonės vykdytojas – MB „Tvūkis“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2021-04-09. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2021-08-26. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: invazinių augalų naikinimas 4. Įsigyta įranga ar prekės: – 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – buvo įgyvendintos naikinimo priemonės 60,2 a plote Anykščių rajone. |  | 1 205 |
| 4.1.4. | Šventosios upės tvenkinio Anykščių mieste žuvinimas margaisiais upėtakiais | 1. Priemonės vykdytojas – Žuvininkystės tarnybos prie LR ŽŪM Rytų regione žuvivaisos skyrius. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2021-06-15. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2021-06-15. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – 4. Įsigyta įranga ar prekės: 1600 vnt. margųjų upėtakių. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – įžuvinta bakteriologiškai ištirtais upėtakiais. |  | 1 607 |
| 4.1.5. | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „City Form LT“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2020-10-26. Priemonės įvykdymo pabaigos data – nebaigta. Planuojama užbaigti 2022 m. 02 mėn. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: parengtas Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano projektas. Derinamas su atsakingomis institucijomis. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę –. |  | 11 422 |
| 4.1.6. | Nenumatytų aplinkos apsaugos priemonių finansavimas | 1. Priemonės vykdytojas – MSK „Miško žemė“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2021-06-02. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2021-07-09. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: dokumentų parengimas sanitarinio miško kirtimo leidimui gauti. 4. Įsigyta įranga ar prekės: –. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – dokumentas parengtas Anykščių miesto miškams, kurie valdomi Anykščių rajono savivaldybės patikėjimo teise (24,65 ha taksacinis plotas). |  | 2 000 |
| 4.2. | Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės |  |  |  |
| 4.2.1. | Tekstilės konteinerių įsigijimas | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „RB Baltic“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2021-11-05. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2021-12-10. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: –. 4. Įsigyta įranga ar prekės: tekstilei rūšiuoti specializuoti konteineriai 5 vnt. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – planuojami statyti Anykščių mieste prie daugiabučių namų ęsančių konteinerinių aikštelių. |  | 4 719 |
| 4.2.2. | Atsarginių maišų ir maišų užrišimo sistemų įsigijimas pusiau požeminiams konteineriams | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Continens“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2020-10-26. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2021-01-14. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – 4. Įsigyta įranga ar prekės: pusiau požeminių konteinerių vidiniai šiukšlių kaupimo su iškėlimu maišai 19 vnt. ir atliekų išmetimo angos dangčiai 15 vnt. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – įsigyti maišai skirtingų dydžių (1,3 m3 3 m3, 5 m3), įsigyti dangčiai skirtingų spalvų (RAL 7011, 5024, 1018, 6001, 7013). |  | 8 885 |
| 4.3. | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymo priemonės |  |  |  |
| 4.3.1. | Bešeimininkių ir pavojingų atliekų surinkimo ir sutvarkymo paslaugos | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Ecoservice projektai“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2021-10-29. Priemonės įvykdymo pabaigos data – neįgyvendinta. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – 4. Įsigyta įranga ar prekės: – 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – planuota sutvarkyti Svėdasų ir Viešintų sen. automobilių ardymo atliekomis bei Skiemonių sen. asbesto atliekomis užtertas teritorijas, tačiau paslaugų teikėjas atlikti negalėjo dėl netinkamų oro sąlygų. Kadangi paslaugų teikimo sutartis trijų metų, paslaugos bus suteiktos 2022 m. |  | 0 |
| 4.4. | Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės |  |  |  |
| 4.4.1. | Anykščių rajono savivaldybės aplinkos stebėsenos programos finansavimas |  |  |  |
| 4.4.1.1. | Paplūdimių vandens kokybės tyrimų paslaugos | 1. Priemonės vykdytojas – Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2021-06-17. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2021-09-20. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: vandens kokybės tyrimų (mikrobiologinių, fizinių-cheminių) paslaugos. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – vandens mėginiai imti maudymosi sezono metu iš Šventosios upės prieš Anykščių miestą ir už miesto, Viešinto, Alaušo, Rubikių, Nevėžos ežerų paplūdimių 5 kartus per maudymosi sezoną. Alaušo ir Rubikių ež. liepos mėnesį buvo nustatyta normas viršijusi tarša. |  | 1 751 |
| 4.4.1.2. | Triukšmo tyrimų paslaugos | 1. Priemonės vykdytojas – Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2021-06-29. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2021-11-26. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 2 kartus atlikti akustinio triukšmo matavimai pagal ekvivalentinį ir maksimalų garso lygius, įvairiu paros metu 9 taškuose. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę –triukšmo matavimai atlikti Anykščių rajono savivaldybės ligoninės, Antano Vienuolio progimnazijos, Kavarsko vidurinės mokyklos-daugiafunkcio centro, Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos, Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos, Liūdiškių gatvės 23, J. Biliūno gatvės 8, A. Vienuolio gatvės 11, Kairiojo Šventosios upės tako teritorijose. |  | 1 808 |
| 4.4.1.3. | Oro kokybės tyrimai Anykščių mieste | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Ekomodelis“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2020-02-12. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2021-03-03. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: oro kokybės tyrimų paslaugos Anykščių mieste. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – tyrimai atlikti 5-iuose Anykščių miesto taškuose, žiemos, pavasario, vasaros, rudens sezono metu tirta kietosios dalelės, sieros ir azoto dioksidai, benzenas. |  | 8990 |
| 4.4.2. | Savivaldybės aplinkos stebėsenos programos parengimas | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Grota“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2020-07-03. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2021-01-29. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: parengta Anykščių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021–2027 m. programa. 4. Įsigyta įranga ar prekės: - 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę –. |  | 2 698 |
| 4.4.3. | Priemonių, reikalingų avarijų padariniams likviduoti, pirkimas | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Sorb Chem“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2021-11-10. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2021-11-18. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – . 4. Įsigyta įranga ar prekės: 50 l Aquaquick2000 naftos produktų ploviklio ir 10 vnt. universalių naftos produktus absorbuojančių rankovių bei 10 vnt. chemines medžiagas aborbuojančių rankovių 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę –įsigytos prekės bus naudojamos Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, įvykių metu stabdyti teršalų išsiliejimą į aplinką. |  | 799 |
| 4.4.4. | Šventosios upės vagos, esančios Anykščių mieste, tvarkymo darbai | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „HIDRO DARBAI“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2021-07-01. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2021-07-22. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: Šventosios upės vagos, esančios Anykščių mieste, makrofitų šienavimo darbai. 4. Įsigyta įranga ar prekės: –. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę: –. |  | 4 450 |
| 4.5. | Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės |  |  |  |
| 4.5.1. | Išlaidos ekologiniam švietimui, aplinkosauginiams renginiams (šventėms, konkursams, akcijoms ir kt.), seminarams, mokymams, konferencijoms, leidybai, prenumeratai, informaciniams straipsniams, informaciniams ženklams ir t. t. |  |  |  |
| 4.5.1.1. | Įsigyti spaudiniai aplinkosaugine tema | 1. Priemonės vykdytojas – VšĮ „Ekologinio šveitimo centras“, VšĮ „Lututė“, UAB „Savaitė“, VšĮ „Baltijos miškai“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2021-10-25. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2021-12-10. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – . 4. Įsigyta įranga ar prekės: laikraščio „Žaliasis pasaulis“ (8 vnt.), žurnalo „Ar žinai, kad?“ (8 vnt.), žurnalų „Lututė“ (18 vnt.), „Miškai“ (6 vnt.) metinės prenumeratos švietimo įstaigoms. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę –užprenumeruoti aplinkosauginiai laikraščiai, žurnalai švietimo įstaigoms (mokykloms, darželiams, daugiafunkciniams centrams). |  | 1 186 |
| 4.5.1.2. | Lipdukų ir metalinių informacinių ženklų gamybos ir lipdukų klijavimo paslaugos | 1. Priemonės vykdytojas – MB „Nepriklausomos dirbtuvės“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2020-10-29. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2021-05-04. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – . 4. Įsigyta įranga ar prekės: 10 vnt. lipdukų tekstilės konteineriams (be klijavimo paslaugų); 70 vnt. lipdukų pusiau požeminiams konteineriams (iš jų 62 su klijavimo paslauga ant pusiau požeminių konteinerių); 5 vnt. metalinių ženklų, kartu su metaliniu 2 m ilgio cinkuotu stulpeliu ir ženklo tvirtinimo prie metalinio stulpelio elementais, perspėjančių apie teritorijos stebėjimą. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę –. |  | 609 |
| 4.5.2. | Stendų maudyklose įrengimas | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Biokryptys“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2021-10-26. Priemonės įvykdymo pabaigos data – neįgyvendinta, dėl pasiūlytos per didelės kainos. 2022 m planuojamas naujas pirkimas. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – . 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę –. |  | 0 |
| 4.6. | Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės |  |  |  |
| 4.6.1. | Želdinių atkuriamosios kompensacijos panaudojimas želdynų atkūrimui |  | 1. Priemonės vykdytojas – UAB Anykščių komunalinis ūkis. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2021-10-29. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2021-11-29. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – želdinių pasodinimo paslaugos. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – įsigyti želdiniai. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę –želdiniai pasodinti Anykščių miesto J. Biliūno, Vilniaus, Žvejų ir Tilto gatvių prieigose. | 4 120 |
|  | Iš viso: |  |  | 63 692 |

5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)

| Eil. Nr. |  | Programos priemonių grupės pavadinimas | Lėšų likutis, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. |  | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2) | 30 753 |
| 5.2. |  | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) | 17 891 |
| 5.3. |  | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4) | 74 584 |
| 5.4. | Iš viso: |  | 123 228 |

______________________________

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2021 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.	Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.

Vadovaudamasi Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201, 4 punktu, Anykščių rajono savivaldybės administracija ne vėliau kaip iki kovo 1 d. turi pateikti Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitą kartu su šio sprendimo kopija.

2.	Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos ir laukiami rezultatai.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201 „Dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“.

3. Lėšų poreikis ir šaltiniai.

Nėra.

4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, galimos neigiamos priimto sprendimo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Numatomo teisinio reguliavimo poveikis nevertinamas. Neigiamų pasekmių nenumatoma.

Nepriėmus teigiamo sprendimo, Aplinkos apsaugos departamentui nebus laiku  pateikta aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaita bei negalėsime tvirtinti aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios  programos 2021 m. planuojamų priemonių. Priimti teigiamą sprendimą.

5. Kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios – kas ir kada juos turėtų priimti.

Teigiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo priėmimas.

6. Sprendimo įgyvendinimo terminai – kas, ką ir kada turėtų atlikti.

Bendrasis ir ūkio skyrius iki kovo 1 d. pateiks Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitą kartu su šio sprendimo kopija.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.

Nėra.

8. Kiti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ir paaiškinimai.

Nėra.

9. Sprendimo projekto iniciatoriai ir rengėjai, pranešėjas

Iniciatorius – Bendrasis ir ūkio skyrius.

Rengėja – Bendrojo ir ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Inga Žukauskienė.

Pranešėjas – Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Simas Aštrauskas.