Projektas

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

2021 m. vasario       d.    Nr. 1-T-

Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo,  patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201 „Dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas),  4 punktu ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos forma, patvirtinta Įsakymo 1.2 papunkčiu, Anykščių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Anykščių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių vykdymo ataskaitą (pridedama).

Meras	Sigutis Obelevičius

PATVIRTINTA:

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario    d. sprendimu Nr. 1-TS-

# ANYKŠČIŲ RAJONO  SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

1. Informacija apie Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas

| Eil. Nr. | (1) Programos finansavimo šaltiniai | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 22 328 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius) | 74 217 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 720 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos | 140 |
| 1.5. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4): | 97 405 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 50 399 |
| 1.7. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 9 511 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7): | 59 910 |
| 1.9. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) | 157 315 |

| Eil. Nr. | (2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.10. | 20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 19 481 |
| 1.11. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 4 661 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11): | 24 142 |

| Eil. Nr. | (3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.13. | 80 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 77 924 |
| 1.14. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 58 725 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14): | 136 649 |

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinančių žalos prevencijos priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos |  |  |
| 2.1.1. | Prevencinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui, finansavimas | 1. Priemonės vykdytojas – VĮ Valstybinės miškų urėdijos Anykščių regioninis padalinys. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2020-04-03. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2020-12-22. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: želdinių apsauga repelentais, želdinių apsauga aptveriant tvora, tvorų remontas. 4. Įsigyta įranga ar prekės – repelentai bei medžiagos reikalingos želdinių apsaugai aptveriant tvora ir tvorų remontui. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – apsauga repelentais – 334,4 ha, tvorų tvėrimas – 38,60 ha, tvorų remontas – 16,20 km. | 32 033 |
| 2.1.2. | Prevencinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui, finansavimas | 1. Priemonės vykdytojas – Ūkininkas Tadas Rudokas. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2020-05-28. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2020-12-22. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: Gyvulių apsaugos nuo vilkų priemonės. 4. Įsigyta įranga ar prekės – Vielos tinklas apsaugai nuo vilkų. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – įrengtas 1 500 m aptvaras apsaugantis gyvulius nuo vilkų. | 2 478 |
| 2.1.3. | Prevencinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui, finansavimas | 1. Priemonės vykdytojas – Ūkininkė Agnietė Šližytė. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2020-05-28. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2020-12-22. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: Gyvulių apsaugos nuo vilkų priemonės. 4. Įsigyta įranga ar prekės – Visi būtini elektrinio aptvaro, saugančio gyvulius nuo vilkų, elementai. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – įrengtas 2 500 m aptvaras apsaugantis gyvulius nuo vilkų. | 4 874 |
|  | Iš viso: |  | 39 385 |

3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

| Programos pavadinimas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- |
| Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa | 13 228 |

4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės |  |  |
| 4.1.1. | Nugeležinimo įrenginių įrengimas Levaniškių kaime | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Infes technologijos“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2020-07-15. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2020-11-30. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: Levaniškių kaime, Traupio seniūnijoje, prie esamo vandes gręžinio buvo įrengti vandens gerinimo įrenginiai su visa reikalinga įranga, teritorija aptverta tvora, pažvyruotas įvažiavimas. 4. Įsigyta įranga ar prekės: –. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – Priemonė įgyvendinta atsižvelgiant į tarybos patvirtintą nugeležinimo įrenginių įrengimo sąrašą. | 68 135 |
| 4.1.2. | Šventosios upės tvenkinio Anykščių mieste žuvinimas margaisiais upėtakiais | Atsižvelgiant į tai, kad pavasario sezone nepavyko įsigyti margųjų upėtakių už priimtiną sumą, juos įsigyti buvo bandoma rudenį, tačiau rudenį įmonės jų jau neturėjo (nepavyko sugauti), todėl lėšų šiai veiklai buvo atsisakyta 2020 m. lapkričio 26 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-323 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. 1-TS-46 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių patvirtinimo“ pakeitimo“. Šiuo sprendimu lėšos buvo perkeltos Lenaniškio nugeležinimo įrenginiams. | 0 |
| 4.1.3. | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „City Form LT“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2020-10-26. Priemonės įvykdymo pabaigos data – nebaigta. Plano parengimo paslaugos buvo įsigytos spalio mėnesį, o atsižvelgiant į šio plano rengimo specifiką, numatyta, kad šis planas turi būti parengtas per 1 metų laikotarpį, todėl dalies lėšų šiai veiklai 2020 m. buvo atsisakyta 2020 m. lapkričio 26 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-323 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. 1-TS-46 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių patvirtinimo“ pakeitimo“. Buvo tikimasi, kad dalis lėšų bus panaudota 2020 m. tačiau plano rengėjai nepateikė sąskaitos. | 0 |
| 4.1.4. | Anykščių rajono vandens telkinių tvarkymo projektų parengimas | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Inžinerinis projektavimas“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2019-07-23. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2020-05-29. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: Perengti Anykščių rajono Nevėžos, Rubikių, Viešinto ežerų tvarkymo projektai. 4. Įsigyta įranga ar prekės: –. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – 2019 m. liepos 23 d. su UAB „Inžinerinis projektavimas“ buvo pasirašyta sutartis dėl trijų ežerų tvarkymo planų parengimo ir ši paslauga turėjo būti atlikta iki 2019 m. gruodžio 31 d., tačiau paslaugos teikėjas nespėjo laiku atlikti darbų ir atsiskaitymas už juos persikėlė į 2020 m. Už vėlavimą tiekėjui buvo apskaičiuoti delspinigiai. | 9 702 |
| 4.2. | Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės |  |  |
| 4.2.1. | Atsarginių maišų ir maišų užrišimo sistemų įsigijimas pusiau požeminiams konteineriams | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Continens“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2020-10-26. Priemonės įvykdymo pabaigos data – nebaigta. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – 4. Įsigyta įranga ar prekės: įsigyjama 19 atsarginių maišų, maišų užrišimo sistemos ir 15 konteinerių dangčių, naujiems pusiau požeminiams konteineriams. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – Prekės turėjo būti pristatytos 2020 m., tačiau jos buvo pristatytos tik 2021 m., dėl žaliavų tiekimo trūkumo. | 0 |
| 4.2.2. | Stebėjimo kamerų prie bendrojo naudojimo konteinerių aikštelių įsigijimas | Atsižvelgiant į tai, kad buvo paskelbtas bendras viso Anykščių miesto kamerų pirkimas ir kameras nuspręsta nuomotis lėšų šiai veiklai buvo atsisakyta 2020 m. lapkričio 26 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-323 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. 1-TS-46 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių patvirtinimo“ pakeitimo“. Šiuo sprendimu lėšos buvo perkeltos Lenaniškio nugeležinimo įrenginiams. | 0 |
| 4.3. | Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės |  |  |
| 4.3.1. | Anykščių rajono savivaldybės aplinkos stebėsenos programos finansavimas |  |  |
| 4.3.1.1. | Paplūdimių vandens kokybės tyrimų paslaugos | 1. Priemonės vykdytojas – Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2020-05-16. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2020-10-01. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: vandens kokybės tyrimų (mikrobiologinių, fizinių-cheminių) paslaugos. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – vandens mėginiai imti maudymosi sezono metu iš Šventosios upės prieš Anykščių miestą ir už miesto, Viešinto, Alaušo, Rubikių, Nevėžos ežerų paplūdimių 8 kartus per maudymosi sezoną. Šventosios upėje (prie Šeimyniškėlių) birželio mėnesį buvo nustatyta normas viršijusi tarša. | 2 668 |
| 4.3.1.2. | Triukšmo tyrimų paslaugos | 1. Priemonės vykdytojas – Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2020-05-22. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2020-11-06. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 2 kartus atlikti akustinio triukšmo matavimai pagal ekvivalentinį ir maksimalų garso lygius, įvairiu paros metu 9 taškuose. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę –triukšmo matavimai atlikti Anykščių rajono savivaldybės ligoninės, Antano Vienuolio progimnazijos, Kavarsko vidurinės mokyklos-daugiafunkcio centro, Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos, Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos, Liūdiškių gatvės 23, J. Biliūno gatvės 8, A. Vienuolio gatvės 11, Kairiojo Šventosios upės tako teritorijose. | 1 808 |
| 4.3.2. | Savivaldybės aplinkos stebėsenos programos parengimas | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Grota“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2020-07-03. Priemonės įvykdymo pabaigos data – nebaigta. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: Buvo įsigyjamos Anykščių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021-2027 m. programos parengimo paslaugos. 4. Įsigyta įranga ar prekės: - 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – Planas turėjo būti parengtas 2020 m. tačiau jo rengimas užsitęsė dėl derinimo procedūrų su atsakingomis institucijomis. | 0 |
| 4.3.3. | Priemonių, reikalingų avarijų padariniams likviduoti, pirkimas | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Garant ProTech“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2020-11-01. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2020-11-11. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – . 4. Įsigyta įranga ar prekės: įsigyta 15 kg absorbento naftos produktams sugerti ir 12 vnt. absorbuojančių bunų naftos produktams vandenyje sulaikyti ir sugerti. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę –Įsigyta įranga bus naudojama Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, kuri šią įrangą naudos įvykių metu stabdyti teršalų išsiliejimą į aplinką. | 670 |
| 4.3.4. | Naftos produktų atliekų Aulelių k. tvarkymo darbai | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Ekovalis“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2020-06-29. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2020-09-09. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: Iš nenaudojamų krosnių kuro talpų buvo išsiurbta ir utilizuota 29 t krosnių kuro atliekų, talpos išvalytos. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę: Atlikus darbus buvo pašalintas potencialus taršos šaltinis ir jis ateityje nekels pavojaus aplinkai. | 8 372 |
| 4.4. | Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės |  |  |
| 4.4.1. | Išlaidos ekologiniam švietimui, aplinkosauginiams renginiams (šventėms, konkursams, akcijoms ir kt.), seminarams, mokymams, konferencijoms, leidybai, prenumeratai, informaciniams straipsniams, informaciniams ženklams ir t. t. |  |  |
| 4.4.1.1. | Įsigyti spaudiniai aplinkosaugine tema | 1. Priemonės vykdytojas – VšĮ „Ekologinio šveitimo centras“, VšĮ „Lututė“, UAB „Savaitė“, VšĮ „Baltijos miškai“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2020-11-25. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2020-12-18. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – . 4. Įsigyta įranga ar prekės: įsigytos laikraščio „Žaliasis pasaulis“ (9 vnt.), žurnalo „Ar žinai, kad?“ (6 vnt.), žurnalų „Lututė“ (9 vnt.), „Miškai“ (6 vnt.) metinės prenumeratos švietimo įstaigoms. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – 2020 m. užprenumeruoti aplinkosauginiai laikraščiai, žurnalai švietimo įstaigoms (mokykloms, darželiams, daugiafunkciniams centrams). | 900 |
| 4.4.1.2. | Amūrų ir plačiakakčių įsigijimas miesto parko tvenkiniui | 1. Priemonės vykdytojas – Klaipėdos apskrities jaunųjų ūkininkų sąjunga 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-05-29. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2020-06-11. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – 4. Įsigyta įranga ar prekės: Įsigyta 15 vnt. (13-15 cm) Amūrų, 20 vnt. (10-14 cm) plačiakakčių. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę: Įsigytos žuvys buvo paleistos į Anykščių miesto parko tvenkinį. | 100 |
| 4.4.1.3. | Lipdukų ir metalinių informacinių ženklų gamybos ir lipdukų klijavimo paslaugos | 1. Priemonės vykdytojas – MB „Nepriklausomos dirbtuvės“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2020-10-29. Priemonės įvykdymo pabaigos data – nebaigta. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: Įsigyjama 10 vnt. lipdukų tekstilės konteineriams (be klijavimo paslaugų); 70 vnt. lipdukų pusiau požeminiams konteineriams (iš jų 62 turi būti užklijuoti ant pusiau požeminių konteinerių); 5 vnt. metalinių ženklų, kartu su metaliniu 2 m. ilgio cinkuotu stulpeliu ir ženklo tvirtinimo prie metalinio stulpelio elementais, perspėjančių apie teritorijos stebėjimą. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – Paslaugos turėjo būti atliktos 2020 m., tačiau dėl derinimo procedūrų paslaugos dar nėra atliktos. | 0 |
| 4.4.1.4. | Rūšiavimo atmintinių platinimo paslaugos | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Anykštos redakcija“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2020-08-24. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2020-09-02. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: Kartu su laikraštyje „Anykšta“ išspausdintu straipsniu apie atliekų tvarkymą ir rūšiavimą gyventojams buvo pateikiamos rūšiavimo atmintinės (2916 vnt.). 4. Įsigyta įranga ar prekės: – 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – | 600 |
| 4.4.1.5. | Paruošiamųjų dokumentų parengimas miško kirtimo leidimui gauti | 1. Priemonės vykdytojas – MSK „Miško žemė“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2020-05-18. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2020-06-30. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: Parengti dokumentai reikalingi miško kirtimui dėl viršūninio žievėgraužio veiklos. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – Buvo gautas gyventojo pranešimas ir nustatyta, kad K. Būgos gatvėje, Anykščių mieste viršūninis žievėgraužis (Ips acuminatus Eich) yra pažeidęs nemažą kiekį pušų. Tuos medžius reikėjo pašalinti, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad ši teritorija yra priskiriama miškui, reikėjo parengti dokumentus ir gauti leidimus tokiai veiklai miško žemėje. | 182 |
|  | Iš viso: |  | 93 137 |

5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)

| Eil. Nr. |  | Programos priemonių grupės pavadinimas | Lėšų likutis, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. |  | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2) | 20 525 |
| 5.2. |  | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) | 10 914 |
| 5.3. |  | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4) | 43 512 |
| 5.4. | Iš viso: |  | 74 951 |

______________________________

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO ,,DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.	Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.

Vadovaudamasi Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201, 4 punktu, Anykščių rajono savivaldybės administracija ne vėliau kaip iki kovo 1 d. turi pateikti Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitą kartu su šio sprendimo kopija.

2.	Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos ir laukiami rezultatai.

Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201, 4 punkto nuostatų vykdymas.

3. Lėšų poreikis ir šaltiniai.

Nėra.

4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, galimos neigiamos priimto sprendimo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Numatomo teisinio reguliavimo poveikis nevertinamas. Neigiamų pasekmių nenumatoma.

5. Kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios – kas ir kada juos turėtų priimti.

Nėra.

6. Sprendimo įgyvendinimo terminai – kas, ką ir kada turėtų atlikti.

Sprendimą iki kovo 1 d. Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos pateiks Bendrasis ir ūkio skyrius.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.

Nėra.

8. Kiti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ir paaiškinimai.

Nėra.

9. Sprendimo projekto iniciatoriai ir rengėjai, pranešėjas

Iniciatorius – Bendrasis ir ūkio skyrius.

Rengėjas – Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Simas Aštrauskas.

Pranešėjas – Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Simas Aštrauskas.