INFORMACIJA APIE ANYKŠČIŲ RAJONO ENERGETINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ  PER 2022  IV - KETV.

Priduota renovuotų namų: Iki 2022-12-31,  66 (be Ažupiečių g. 4)

Informacija apie VIII renovacijos etapo daugiabučius namus Anykščiuose (9-kvietimas, 2022-12-14)

Pateikti 15-kos daugiabučių namų prašymai (Statybininkų g. 6, Statybininkų g. 23, Žiburio g. 2, Žiburio g. 3, Žiburio g. 11, Ramybės g. 3, Ramybės g. 12, Ramybės g. 16, Šviesos g. 5, Šviesos g. 9,

J. Biliūno g. 62, J. Biliūno g. 5, Kavarskas, Sturtupio g. 3, Ažuožeriai, Valmuso g. 1, N. Elmininkai, Vėjeliškių g. 1, Vėjeliškių km. Gautas kvietimas 2022-12-14 teikti paraiškas. Paraiškų pateikimo terminas iki    2023-04-14.

Informacija apie VII renovacijos etapo daugiabučius namus Anykščiuose (8-kvietimas, 2020-07-01)

| Nr. | Namo adresas | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kaštonų g. 38 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2022.03.16 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2022.06.07 gautas AB Šiaulių bankas finansavimo pritarimas. 2022.08.19 pasirašytą rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Aukštaitijos ranga“. Parengtas TDP. 2022-12-23 gautas statybos leidimas. |
| 2. | Storių g. 3 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2022.03.16 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2022.05.13 gautas AB Šiaulių bankas finansavimo pritarimas. 2022.08.18 pasirašytą rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Rengiamas TDP. 2022.12.21 TDP pristatytas gyventojams. |
| 3. | Storių g. 4 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2022.03.16 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2022.06.08 gautas AB Šiaulių bankas finansavimo pritarimas. 2022.09.07 pasirašytą rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Rengiamas TDP. 2022.12.21 TDP pristatytas gyventojams. |
| 4. | Žiburio g.7 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2022.03.16 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2022.05.06 gautas AB Šiaulių bankas finansavimo pritarimas. 2022.08.18 pasirašytą rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Rengiamas TDP. |
| 5. | Žiburio g. 9 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2022.03.16 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2022.05.09 gautas AB Šiaulių bankas finansavimo pritarimas. 2022.09.07 pasirašytą rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Rengiamas TDP. |
| 6. | J. Basanavičiaus g. 56 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2022.03.16 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2022.05.16 gautas AB Šiaulių bankas finansavimo pritarimas. 2022.10.17 pasirašytą rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Rengiamas TDP. |
| 7. | J. Basanavičiaus g. 58 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2022.03.16 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2022.05.18 gautas AB Šiaulių bankas finansavimo pritarimas. 2022.10.17 pasirašytą rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Rengiamas TDP. |
| 8. | J. Basanavičiaus g. 50 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2022.03.16 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2022.05.24 gautas AB Šiaulių bankas finansavimo pritarimas. 2022.11.09 pasirašytą rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Rengiamas TDP. |
| 9. | Šaltupio g. 44 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2022.03.16 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2022.11.23 gautas AB Šiaulių bankas finansavimo pritarimas. 2023.01.05 pasirašyta rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Rengiamas TDP. |
| 10. | Šaltupio g. 48 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2022.03.16 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2022.05.16 gautas AB Šiaulių bankas finansavimo pritarimas. Rengiami dokumentai konkursui statybos rangos darbams su projektavimu. |
| 11. | Statybininkų g. 4 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2022.03.16 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2022.06.23 gautas AB Šiaulių bankas finansavimo pritarimas. Rengiami dokumentai konkursui statybos rangos darbams su projektavimu. |
| 12. | Sturtupio g. 13 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2022.03.16 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2022.05.25 gautas AB Šiaulių bankas finansavimo pritarimas. 2022.10.20 pasirašytą rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Rengiamas TDP. |
| 13. | Šaltinio g. 13 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2022.03.16 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2022.05.13 gautas AB Šiaulių bankas finansavimo pritarimas. Buvo vykdomi 2 konkursai statybos rangos darbams su projektavimu, bet pasiūlymu nebuvo gauta, bus leidžiama iš naujo. |

Informacija apie VI renovacijos etapo daugiabučius namus Anykščiuose (7-kvietimas, 2019-08-14)

Sodų g. 1, N. Elmininkai, Anykščių r.

Šaltupio g. 12, Anykščiai

Statybininkų g. 5, Anykščiai

Statybininkų g. 21, Anykščiai

J. Biliūno g. 30, Anykščiai

| Nr. | Namo adresas | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1. | J. Biliūno g. 30 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2020.05.19 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2021.01.26 gautas AB Šiaulių bankas finansavimo pritarimas. 2021.03.17 pasirašytą rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Aukštaitijos ranga“. Rengiamas TDP. 2021-11-23 gautas statybos leidimas. Vyksta statybos darbai. 2022.12.31 atlikta 90% darbų. |
| 2. | Statybininkų g. 5 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2020.05.19 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2021.01.26 gautas AB Šiaulių bankas finansavimo pritarimas. 2021.04.09 pasirašytą rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Aukštaitijos ranga“. Rengiamas TDP. Vyksta statybos darbai. 2022.12.31 atlikta 95% darbų. |
| 3. | Statybininkų g. 21 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2020.05.19 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2021.01.26 gautas AB Šiaulių bankas finansavimo pritarimas. 2021.04.30 pasirašytą rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Aukštaitijos ranga“. Rengiamas TDP. Vyksta statybos darbai. 2022.12.31 atlikta 95% darbų. |
| 4. | A.Baranausko a.3 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2020.05.19 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2021.02.02 gautas AB Šiaulių bankas finansavimo pritarimas. 2021.04.22 pasirašytą rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Rengiamas TDP. |
| 5. | Šaltupio g. 10 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2020.05.19 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2021.01.28 gautas AB Šiaulių bankas finansavimo pritarimas. 2021.04.22 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Rengiamas TDP. |
| 6. | Šaltupio g. 12 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2020.05.19 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2021.02.02 gautas AB Šiaulių bankas finansavimo pritarimas. 2021.06.08 pasirašytą rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Aestas“. Rengiamas TDP. 2021.12.14 gautas statybos leidimas. Vyksta statybos darbai. 2022.12.31 atlikta 90% darbų. |
| 7. | Sodų g. 1 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2020.05.19 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2021.01.26 gautas AB Šiaulių bankas finansavimo pritarimas. 2021.04.06 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Ducona“. Rengiamas TDP. 2021.12.17 gautas statybos leidimas. Vyksta statybos darbai. 2022.12.31 atlikta 100% darbų. |
| 8. | K. Ladigos g. 29 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2020.05.19 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2021.01.28 gautas AB Šiaulių bankas finansavimo pritarimas. 2022-04-20 vyks balsavimas koreguoto investicinio plano pritarimui. Laukiamas papildomas finansavimas iš banko. |

Informacija apie V renovacijos etapo daugiabučius namus Anykščiuose (6-kvietimas, 2018-07-27)

(Artimiausiu metu bus organizuojami techninių projektų pristatymai gyventojams nuotoliniu būdu. Gyventojai galės pareikšti pastabas, pasirašyti jog su projektu susipažino).

Šaltupio g. 49, Anykščiai

Statybininkų g. 2, Anykščiai

| Nr. | Namo adresas | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Statybininkų g. 2/2a | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.07.25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.06.10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.10.30 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2020.05.22 projektas pristatytas gyventojams. Projektas pateikiamas ekspertizei. Paskelbtą konkursą rangos darbams laimėjo UAB „Modernaus būsto projektai“. Pasirašyta sutartis 2022-01-03, terminas 2 mėn. Vyksta statybos darbai. 2022.12.31 atlikta 100% darbų. Ruošiami dokumentai statybos užbaigimo aktui gauti. |
| 2. | Statybininkų g. 10 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.10.09 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.07.23 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.10.31 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2020.05.22 projektas pristatytas gyventojams. Projektas pateikiamas ekspertizei. 2022.10.04 gautas statybos leidimas. Paskelbtas konkursas statybos rangos darbams. |
| 3. | Šaltupio g. 49 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.07.25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.06.10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.10.31 pasirašytą projektavimo sutartis su AB „Modernaus būsto projektai“. 2020.06.18 projektas pristatytas gyventojams. Projektas pateikiamas ekspertizei. 2021.01.27 gautas statybos leidimas. Paskelbtą konkursą rangos darbams laimėjo AB „Statkorpas“. Pasirašyta sutartis 2021-04-20, terminas 8 mėn. Vyksta statybos darbai. 2022.12.31 atlikta 95% darbų. |
| 4. | Kęstučio g. 1 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.07.25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.05.29 gautas Vipa finansavimo pritarimas. Perkami projektavimo darbai per CPO. Prašoma Betos pakeisti valstybės paramos sutartį, kad leistų projektavimo darbus pirkti su rangos darbais. 2020.07.02 gautas Betos pritarimas rangos darbams su projektavimu pirkti. Paskelbtą konkursą rangos darbams nupirko UAB „Jarimpekso statyba“ Pasirašyta sutartis 2020-09-02, terminas 6 mėn., vyksta projektavimo darbai. 2022.11.24 gautas statybos leidimas. |

Informacija apie IV renovacijos etapo daugiabučius namus Anykščiuose (5-kvietimas, 2017-10-02)

Anykščių rajono savivaldybės administracija buvo parengusi 14 investicinių planų iš kurių 11 buvo pritarta. Ruošiamos paraiškos Vipai dėl finansavimo pritarimo. 2018.11.26-2018.12.12 gautas Vipa finansavimas.

Žiburio g. 19, Anykščiai

Žiburio g. 1, Anykščiai

| Nr. | Namo adresas | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| 2. | Žiburio g. 1 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018.05.21 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018.12.10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.03.01 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2020.03.20 nutraukta projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“ ir paskelbtas konkursas projektavimo darbams iš naujo. 2020-04-21 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „A-Z projektai“. 2021.05.18 gautas statybos leidimas. Paskelbtą konkursą rangos darbams nupirko AB „Statkorpas“. Pasirašyta sutartis 2021-07-19, terminas 7 mėn. Vyksta statybos darbai. . 2022.09.30 atlikta 90% darbų. |
| 3. | Žiburio g. 19 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018.05.21 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018.12.12 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.03.01 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2019.06.25 pasirašyta projekto ekspertizės sutartis. . 2020-05-13 gautas statybos leidimas, perkami rangos darbai. Paskelbtą konkursą rangos darbams nupirko UAB „Guresta“ Pasirašyta sutartis 2020-07-01, terminas 5 mėn. 2022.09.30 atlikta 95% darbų. |

Informacija: (4-kvietimas, 2017-10-26) Anykščių r. nebuvo įtrauktas. Šį kvietimą gavo 10             probleminių  rajonų papildant 3-kvietimą).

VII renovacijos etape Anykščiuose renovuoti namai

| Eil. Nr. | Namo adresas | Rangovas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ažupiečių g. 3 (I) | UAB „Modernaus būsto projektai“ |
| 2. | Anykštos g. 25 | UAB „Modernaus būsto projektai“ |

VI renovacijos etape Anykščiuose renovuoti namai

| Eil. Nr. | Namo adresas | Rangovas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mindaugo g. 21 (I) | UAB „Modernaus būsto projektai“ |
| 2. | P. Cvirkos g. 36, KavarskasI) | UAB „Modernaus būsto projektai“ |
| 3. | Statybininkų g. 7) | UAB „Modernaus būsto projektai“ |
| 4. | Mindaugo g. 13) | UAB „Modernaus būsto projektai“ |
| 5. | Šviesos g. 14 | UAB „Modernaus būsto projektai“ |
| 6. | Valaukio g. 6 | UAB „Modernaus būsto projektai“ |
| 7. | Respublikos a. 10, Kavarskas) | UAB „Aestas“ |
| 8. | Žiburio g. 15(I) | UAB „Modernaus būsto projektai“ |
| 9. | Storių g. 2I) | UAB „Modernaus būsto projektai“ |
| 10. | Storių g. 13 | UAB „Modernaus būsto projektai“ |

V renovacijos etape Anykščiuose renovuoti namai

| Eil. Nr. | Namo adresas | Rangovas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Statybininkų g. 14)I) | UAB „Modernaus būsto projektai“ |
| 2. | Statybininkų g. 12 | UAB „Gedsta“ |
| 3. | Statybininkų g. 9 | UAB „Modernaus būsto projektai“ |
| 4. | J. Basanavičiaus g. 54 | UAB „Aukštaitijos ranga“ |
| 5. | Mindaugo g. 17 | UAB „Aukštaitijos ranga“ |
| 6. | Paupio g. 4 | UAB „Modernaus būsto projektai“ |
| 7. | J. Biliūno g. 33 | UAB „Modernaus būsto projektai“ |
| 8. | Mindaugo g. 4 | UAB „Modernaus būsto projektai“ |
| 9. | Ramybės g. 11 | UAB „Guresta“ |

III renovacijos etape Anykščiuose renovuoti namai

| Eil. Nr. | Namo adresas | Rangovas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ažupiečių g. 8 (I) | UAB „Aukštaitijos ranga“ |
| 2. | Šviesos g. 12a(I) | UAB „Žilinskis ir co“ |
| 3. | J. Biliūno g. 68 (I) | UAB „Anrestas“ |
| 4. | Storių g. 5 (I) | UAB „Anrestas“ |
| 5. | Ramybės g. 14I) | UAB „Žilinskis ir co“ |
| 6. | Liudiškių g. 16I) | UAB „Statybų kodas“ |
| 7. | P. Cvirkos g. 1, Kavarskas) | UAB „Guresta“ |
| 8. | Statybininkų g. 13 | UAB „Guresta“ |
| 9. | J. Biliūno g. 34 | UAB „Guresta“ |

II renovacijos etape Anykščiuose renovuoti namai

| Eil. Nr. | Namo adresas | Rangovas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Šaltupio g. 45 | UAB „Dailista“ |
| 2. | Šaltupio g. 47 | UAB „Dailista“ |
| 3. | Žiburio g. 5 | UAB „Dailista“ |
| 4. | J. Biliūno g. 64 | UAB „Dailista“ |
| 5. | Šaltupio g. 46 | UAB „Dailista“ |
| 6. | J. Biliūno g. 26 | UAB „Anrestas“ |
| 7. | J . Biliūno g. 28 | UAB „Anrestas“ |
| 8. | Liudiškių g. 31 A | UAB „Anrestas“ |
| 9. | Liudiškių g. 31 B | UAB „Anrestas“ |
| 10. | Liudiškių g. 31 C | UAB „Anrestas“ |
| 11. | Ramybės g. 5 | UAB „Orlista“ |
| 12. | Liudiškių g. 21 | UAB „Anrestas“ |
| 13. | Liudiškių g. 23 | UAB „Anrestas“ |
| 14. | J. Biliūno g. 25 | UAB „Jarimpekso statyba“ |
| 15. | Ažupiečių g. 6 | UAB „Anrestas“ |
| 16. | Ramybės g. 9 | UAB „Anrestas“ |
| 17. | Šviesos g. 6 | UAB „Jarimpekso statyba“ |
| 18. | Statybininkų g. 19 | UAB „Bodesa“ |
| 19. | Žiburio g. 13 | UAB „Anrestas“ |
| 20. | Vilniaus g. 35 A | UAB „Aulaukis“ |
| 21. | Mindaugo g. 6 | UAB „Denega“ |
| 22. | Paupio g. 6 | UAB „G&J group, UAB„Veoenergija“ ir UAB „Astana“ |
| 23. | Mindaugo g. 8 | UAB „Anrestas“ |

I renovacijos etape Anykščiuose renovuoti namai

| Eil. Nr. | Namo adresas | Rangovas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Šviesos g. 2 (I) | Axis industries |
| 2. | Šviesos g. 4 (I) | Axis industries |
| 3. | Kudirkos g. 2 (II) | Axis industries |
| 4. | Kudirkos g. 4 (I) | Axis industries |
| 5. | Kudirkos g. 6 (II) | Axis industries |
| 6. | Valaukio 10 (II) | Aukštaitijos ranga |
| 7. | Vienuolio g. 7 (II be D) | Aukštaitijos ranga |
| 8. | Vienuolio g. 9 (I) | Aukštaitijos ranga |
| 9. | Vienuolio g. 11 (II be D) | Aukštaitijos ranga |
| 10. | Vienuolio g. 13 (II) | Aukštaitijos ranga |
| 11. | Vienuolio g. 15 (II) | Aukštaitijos ranga |
| 12. | Statybininkų g. 15 (I ) | Ukmergės statyba |
| 13. | Statybininkų g. 17 (I) | Ukmergės statyba |

Ruošė: Renovacijos projektų vadovas Linas Pravilionis, linas.pravilionis@anykom.lt,

tel. 8 612 78907