ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖl  PRITARIMO ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS AR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ DALININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ, SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ VALDOMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ 2026 METŲ OBJEKTŲ SĄRAŠUI IR ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI FINANSAVIMO SUTARTĮ

2026 m. balandžio 30 d. Nr. 1-T-124

Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, 16 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 5 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 2 ir 8 dalimis, akcinės bendrovės  „Via Lietuva“ generalinio direktoriaus 2026 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. VE-26-26 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2026 metais“ 1.9.2 papunkčiu, Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-41 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.1 papunkčiu ir 7 punktu Anykščių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Anykščių rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių 2026 metų objektų sąrašui  (pridedama).

2. Įgalioti Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti finansavimo sutartį su akcine bendrove „Via Lietuva“ dėl 1 punkte nurodytų objektų finansavimo (sutarties projektas pridedamas).

3. Pavesti šių objektų plėtros organizatoriaus funkcijas Anykščių rajono savivaldybės administracijai.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybai (J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Meras						Kęstutis Tubis

(Projektas)

FINANSAVIMO SUTARTIS Nr. S -

2026 m.                                   d.

Vilnius

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – „Via Lietuva“), juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto „Via Lietuva“ darbuotojo,  ir Anykščių rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė), juridinio asmens kodas 18877637, kurios registruota buveinė yra J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Vilmos Vilkickaitės, veikiančios pagal veikiančio pagal Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2026 m. balandžio  d. sprendimu Nr. 1-TS- ,, Dėl pritarimo Anykščių rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių 2026 metų objektų sąrašui ir įgaliojimo pasirašyti finansavimo sutartį“ suteiktus įgaliojimus  toliau kiekviena atskirai vadinama Šalimi, o kartu – Šalimis, vadovaudamosi akcinės bendrovės „Via Lietuva“ generalinio direktoriaus 2026 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. VE-26-26 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2026 metais“ sudarė šią finansavimo sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

- Sutarties objektas yra Savivaldybei skirtos Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – Programa) finansavimo lėšos – valstybės biudžeto dotacijos, naudojamos pagal teisės aktų ir šios Sutarties sąlygas bei su „Via Lietuva“ suderintą savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašą (toliau – objektų sąrašas) (Priedas Nr. 1).

II. SUTARTIES SUMA

- Sutarties suma 2 604 300 Eur (du milijonai šeši šimtai keturi tūkstančiai trys šimtai eurų).

III. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

- Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“, kitais teisės aktais ir šios Sutarties sąlygomis. Už Programos finansavimo lėšų naudojimą, projektų, sąmatų ir techninių dokumentų rengimą, viešųjų pirkimų organizavimą, darbų kokybės kontrolę, techninę priežiūrą, statybos užbaigimo procedūrų atlikimą atsako Savivaldybė.

- Savivaldybė įsipareigoja:

  - Savivaldybės nustatyta tvarka sudaryti 2026 metų objektų sąrašą (Priedas Nr. 1) Sutarties 2 punkte nurodytai sumai Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje numatytoms veikloms, susijusioms su vietinės reikšmės keliais, finansuoti. Lėšas objektų sąraše (Priedas Nr. 1) turtui įsigyti ir einamiesiems tikslams planuoti tūkst. Eur:

    - sudarydama objektų sąrašą (Priedas Nr. 1), vadovautis Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi: objektų sąraše numatyti ne mažiau kaip 50 procentų Programos finansavimo lėšų turi būti naudojama – vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti ir taisyti (remontuoti), ir ne mažiau kaip 10 procentų – saugaus eismo priemonėms ir darnaus judumo priemonėms vietinės reikšmės keliuose finansuoti;

    - elektroniniu paštu pateikti objektų sąrašo (Priedas Nr. 1) projektą „Via Lietuva“ Infrastruktūros grupės Infrastruktūros priežiūros skyriaus Vietinės reikšmės kelių administravimo komandos įrašyti pareigas, vardą, pavardę, el. paštą, tel. Nr. (toliau – kontroliuojantis asmuo). Kartu pateikiant:

      - Savivaldybės tarybos sprendimą (arba nuorodą Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje arba Savivaldybės interneto svetainėje) dėl nustatytos tvarkos, pagal kurią turi būti ne trumpesniam kaip trejų metų laikotarpiui sudaroma (-os) ir viešai skelbiama (-os) savivaldybės interneto svetainėje bei nuolat atnaujinama (-os) vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinė (-ės) eilė (-ės);

      - Savivaldybės vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinę (-es) eilę (-es) (arba nuorodą Savivaldybės interneto svetainėje);

      - Savivaldybės tarybos sprendimą (arba nuorodą Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje, arba Savivaldybės interneto svetainėje) dėl Programos finansavimo lėšų paskirstymo tvarkos patvirtinimo;

  - patvirtinti objektų sąrašą (Priedas Nr. 1) Savivaldybės nustatyta tvarka. Su „Via Lietuva“ suderintas objektų sąrašas (Priedas Nr. 1) tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Objektų sąrašas (Priedas Nr. 1) gali būti keičiamas iki 2026 m. lapkričio 12 d. Kartu „Via Lietuva“ teikti:

    - derinti Savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų sąmatą (toliau – Sąmata) (Priedas Nr. 2) Sutarties 2 punkte nurodytai lėšų sumai. Sąmata (Priedas Nr. 2) rengiama kiekvienai 2026 m. su „Via Lietuva“ pasirašomai Sutarčiai. Jeigu, keičiant objektų sąrašą (Priedas Nr. 1), pagrindinių Sąmatos (Priedas Nr. 2) rodiklių (turtui įsigyti ir einamiesiems tikslams) planuojamų lėšų suma nesikeičia, nauja Sąmata (Priedas Nr. 2) nerengiama. Pagrindinių Sąmatos (Priedas Nr. 2) rodiklių (turtui įsigyti ir einamiesiems tikslams) sumas planuoti tūkst. Eur su vienu ženklu po kablelio. Sąmata (Priedas Nr. 2) gali būti tikslinama ne vėliau kaip iki 2026 m. lapkričio 12 d.;

  - vadovaudamasi statybą ir saugų eismą automobilių keliais reglamentuojančiais teisės aktais, visiems į objektų sąrašą  (Priedas Nr. 1) įrašytiems objektams, priklausomai nuo statinių klasifikavimo, statybos darbų rūšies, parengti teisės aktuose nustatytus dokumentus (statinio projektus, projektų ekspertizes, saugaus eismo auditus ir t. t.). Dokumentai turi būti patvirtinti Savivaldybės nustatyta tvarka ir pateikti 4.1.2 p. nurodytam kontroliuojančiam asmeniui iki darbų vykdymo pradžios;

  - vadovaudamasi normatyviniais ir techniniais dokumentais, paskelbtais „Via Lietuva“ interneto svetainėje https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai (Titulinis -> Meniu -> Dokumentai -> Normatyviniai ir techniniai dokumentai -> Įrengimo taisyklės), į objektų sąrašą (Priedas Nr. 1) įrašytuose objektuose, atlikti darbų kokybės kontrolinius laboratorinius bandymus ir jų išvadas pateikti „Via Lietuva“ kontroliuojančiam asmeniui iki atliktų darbų dokumentų vizavimo.  Kontroliuojantį asmenį apie kontrolinių laboratorinių bandymų atlikimo laiką informuoti 4.1.2 p. nurodytu telefonu arba el. paštu iš anksto. Savivaldybės patvirtinti normatyviniai ir techniniai dokumentai dėl atliktų darbų kokybės taikomi tiek, kiek neprieštarauja „Via Lietuva“ paskelbtiems normatyviniams ir techniniams dokumentams;

  - atliktų darbų kokybės kontrolinių laboratorinių bandymų metu nustačius leistinus nuokrypius ir (ar) defektus, vadovaujantis aktualiomis automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo bei automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis, taikyti pinigines išskaitas, atitinkamai perskaičiuojant atsiskaitymo kainą, ir (ar) kitas nustatytų leistinų nuokrypių ir (ar) defektų suvaldymo poveikio priemones;

  - suteikti „Via Lietuva“ kontroliuojančiam asmeniui prieigą prie objektų sąraše (Priedas Nr. 1) įrašytų ir Programos finansavimo lėšomis finansuojamų objektų elektroninių statybos darbų žurnalų;

  - paskirti (pasamdyti) statinio statybos techninį prižiūrėtoją (pagal statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir Savivaldybės (užsakovo) sutartį arba paskyrus statinio statybos techninį prižiūrėtoją įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, nustatytu Savivaldybės vidaus dokumentuose), vykdant vietinės reikšmės kelių objektuose naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio ir paprastojo remonto darbus;

  - įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, nustatytu Savivaldybės vidaus dokumentuose, paskirti (pasamdyti) asmenį, atsakingą už vietinės reikšmės kelių objektuose atliekamų priežiūros darbų ir paslaugų kiekius bei kokybės kontrolę;

  - paskirti atsakingą darbuotoją (-us) darbui su Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacine sistema (toliau – KTVIS). Elektroniniu parašu pasirašyto atstovavimo prašymo kopiją patalpinti KTVIS Elektroninių paslaugų portale http://ktvis.lt/;

  - įkelti į KTVIS viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitų (jei pirkimas vykdomas per VšĮ CPO LT, ataskaita nebūtina), ir (ar) protokolų, viešųjų pirkimų sutarčių su pasiūlymuose pateiktomis sąmatomis (konkursiniais įkainiais) ir laimėjusio rangovo (tiekėjo) pasiūlymo elektronines kopijas. Šie dokumentai turi būti įkelti į KTVIS prieš teikiant vizuoti atliktų darbų dokumentus 4.1.2 p. nurodytam kontroliuojančiam asmeniui;

  - viešųjų pirkimų sutartyse, pasirinkus fiksuotos kainos ar fiksuotos kainos su peržiūra kainodaros būdą, nustatyti rangovui reikalavimą pateikti statybos darbų kiekių žiniaraštį, kuriame nurodyta bendra statybos darbų kaina turi sutapti su rangovo pasiūlyme nurodyta statybos darbų kaina;

  - įvesti į KTVIS objektų (rangos ir (ar) paslaugų sutarčių) atliktų darbų duomenis, susijusius su šia Sutartimi;

  - paraišką lėšoms už atliktus darbus (paslaugas) gauti (pagal KTVIS formą), pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu .adoc formatu, teikti:

    - iki einamojo mėnesio 24 kalendorinės dienos (turi būti užregistruota „Via Lietuva“ dokumentų valdymo sistemoje);

    - už spalio mėnesį atliktus darbus iki 2026 m. spalio 22 d. (turi būti užregistruota „Via Lietuva“ dokumentų valdymo sistemoje);

    - už lapkričio mėnesį atliktus darbus iki 2026 m. lapkričio 19 d. (turi būti užregistruota „Via Lietuva“ dokumentų valdymo sistemoje);

    - paskutinę paraišką lėšoms gauti iki 2026 m. gruodžio 7 d. (turi būti užregistruota „Via Lietuva“ dokumentų valdymo sistemoje);

    - kartu su paraiška teikti atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas (pagal „Via Lietuva“ pateiktą pavyzdį), rangovų (tiekėjų) sąskaitų nuorašus, o naudojant Programos finansavimo lėšas turtui įsigyti bei paprastojo remonto darbams finansuoti  ir atliktų darbų ar suteiktų paslaugų aktus; atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos bei atliktų darbų ar suteiktų paslaugų aktai turi būti su 4.1.2 p. nurodyto kontroliuojančio asmens žymomis (elektroniniu arba fiziniu parašu), o atliktų darbų ar suteiktų paslaugų aktai – ir su statinio statybos techninio prižiūrėtojo žymomis (elektroniniu arba fiziniu parašu):

      - prieš teikiant kontroliuojančiam asmeniui vizuoti priežiūros darbų bei paslaugų atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, pateikti priežiūros darbų atlikimo ir vykdymo dokumentus bei kitą informaciją apie darbų atlikimo apimtis, vietą ir laiką;

      - kontroliuojančiam asmeniui dokumentai vizuoti elektroniniu parašu teikiami .adoc formatu 4.1.2 p. nurodytu el. paštu;

  - patikslinti paraišką lėšoms gauti ir kartu pakartotinai pateikti „Via Lietuva“ trūkstamus dokumentus ir (ar) pataisytus dokumentus, kai „Via Lietuva“ nustato, kad kartu su paraiška pateikti ne visi reikiami dokumentai ir (ar) pateikti neteisingi dokumentai, bei apie tai informuoja Savivaldybės kontaktinį asmenį el. paštu ar telefonu:

    - iki sekančio mėnesio 4 (ketvirtos) kalendorinės dienos (turi būti užregistruota „Via Lietuva“ dokumentų valdymo sistemoje);

    - už lapkričio mėnesį atliktus darbus iki 2026 m. lapkričio 26 d. (turi būti užregistruota „Via Lietuva“ dokumentų valdymo sistemoje);

  - darbų kokybės kontrolinių laboratorinių bandymų metu nustatytus trūkumus pašalinti iki teikiant paskutinę paraišką apmokėti už atliktus darbus;

  - teikti „Via Lietuva“ kvalifikuotu elektroniniu parašu .adoc formatu pasirašytas ataskaitas ir kitus dokumentus:

    - iki paskutinės ketvirčio darbo dienos – ataskaitas apie praėjusį ketvirtį Programos finansavimo lėšomis suremontuotų, rekonstruotų, naujai nutiestų kelių bei pėsčiųjų ir dviračių takų ilgius (pagal „Via Lietuva“ pateiktą pavyzdį);

    - pasibaigus metams (iki kitų metų kovo 1 d.) – ataskaitas apie Programos finansavimo lėšų panaudojimą ir atliktus darbus (pagal „Via Lietuva“ pateiktą pavyzdį);

    - iki birželio 10 d. – Programos finansavimo lėšomis finansuotų statinių, kuriems galioja garantinis terminas, apžiūrų aktus (pagal „Via Lietuva“ pateiktą pavyzdį);

  - „Via Lietuva“ paprašius, pateikti kitus su Sutarties įgyvendinimu susijusius dokumentus;

  - „Via Lietuva“ kilus abejonių dėl Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų taikymo Savivaldybei vykdant viešųjų pirkimų procedūras, kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl konsultacijos;

  - teikti „Via Lietuva“ informaciją apie su objektais, kurie planuojami finansuoti arba finansuojami Programos finansavimo lėšomis, susijusius teisminius procesus, Viešųjų pirkimų tarnybos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, taip pat kitų valstybės institucijų patikrinimus. Informacija teikiama nedelsiant, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo to momento, kai apie tokius teisminius procesus, procesinius veiksmus ar patikrinimus Savivaldybė sužinojo;

  - vykdant Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų „Via Lietuva“ generalinio direktoriaus 2025 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. VE-25-118 „Dėl valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacinės sistemos nuostatų bei valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“, 17 p., KTVIS teikti ir atnaujinti Nekilnojamojo turto registre teisiškai neregistruotų vietinės reikšmės kelių (gatvių), įrašytų į Savivaldybės tarybos patvirtintą (-us) vietinės reikšmės kelių sąrašą (-us), atributinius duomenis: kelių numerius, kelių pavadinimus, kelių ilgius, kelių savininkų ir (arba) valdytojų pavadinimus, viršutinės kelių dangos duomenis, adreso informaciją (savivaldybę, gyvenamąją vietovę, gatvės pavadinimą).

- „Via Lietuva“ įsipareigoja:

  - skelbti „Via Lietuva“ interneto svetainėje adresu https://vialietuva.lt/keliu-turto-valdymo-is (Titulinis -> Meniu ->  Paslaugos -> Kelių turto valdymo IS) aktualią KTVIS informaciją. Problemas, susijusias su KTVIS veikimu, spręsti kreipiantis el. paštu adresu pagalba.ktvis@vialietuva.lt;

  - suteikti atstovavimo teisę darbui su KTVIS prašyme nurodytam (-iems) Savivaldybės darbuotojui (-ams);

  - per kito mėnesio 7 (septynias) darbo dienas patikrinti, ar Savivaldybės pateikta dokumentacija Programos finansavimo lėšoms už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas gauti atitinka teisės aktų ir šios Sutarties reikalavimus;

  - teikti asignavimų valdytojui paraišką, kad būtų skirta lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete Programai finansuoti numatytų asignavimų apmokėti už atliktus darbus ir (ar) suteiktas paslaugas.

- „Via Lietuva“ turi teisę:

  - vykdyti Savivaldybei skirtų Programos finansavimo lėšų naudojimo pagal paskirtį priežiūrą (kontrolę) ir darbų kokybės kontrolės priežiūrą objektuose:

    - organizuoti ir kartu su Savivaldybe atlikti šios Sutarties vykdymo patikrinimus;

    - atlikti (pasirinktinai) darbų kokybės kontrolinius laboratorinius bandymus šios Sutarties lėšomis finansuojamuose objektuose, vadovaudamasi „Via Lietuva“ interneto svetainėje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai (Titulinis -> Meniu -> Dokumentai -> Normatyviniai ir techniniai dokumentai -> Įrengimo taisyklės) paskelbtomis įrengimo taisyklėmis;

  - prižiūrėti, kaip Savivaldybė objektų sąraše (Priedas Nr. 1) įrašytuose objektuose organizuoja darbų kokybės kontrolę, atlieka darbų kokybės kontrolinius laboratorinius bandymus, taiko tiekėjams poveikio priemones nustatytiems trūkumams pašalinti, pildo būtinus darbų vykdymo dokumentus;

  - prireikus, prašyti Savivaldybės pateikti su šios Sutarties vykdymu susijusią papildomą dokumentaciją;

  - nefinansuoti Savivaldybės paraiškos, jeigu Savivaldybė Sutarties 4.14 papunktyje nustatyta tvarka nepateikia trūkstamų dokumentų ir (ar) dokumentų nepataiso;

  - neapmokėti už darbus ir (ar) paslaugas, jeigu Savivaldybės pateikti dokumentai parengti nesilaikant Sutartyje nustatytų reikalavimų arba yra kitų teisės aktų pažeidimų;

  - kilus abejonių dėl Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų taikymo Savivaldybei vykdant viešųjų pirkimų procedūras, kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl konsultacijos;

  - kilus abejonių ar Programos finansavimo lėšomis finansuojamų objektų statybos darbų rūšis parinkta tinkamai, kreiptis į kitas institucijas dėl konsultacijos.

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS, PAPILDYMAS IR NUTRAUKIMAS

- Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi Šalys ir „Via Lietuva“ abiejų Šalių pasirašytą Sutartį įregistruoja „Via Lietuva“ dokumentų valdymo sistemoje, ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

- Sutartis gali būti pakeista arba papildyta rašytiniu Šalių susitarimu.

- Sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso numatytais atvejais.

V. GINČŲ SPRENDIMAS

- Ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami geranoriškai, derybų būdu. Jeigu Šalys per 30 (trisdešimt) dienų neišsprendžia ginčo derybų būdu, tai ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal „Via Lietuva“ buveinės vietą.

VI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

- Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (force majeure), atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

- Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

- Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę įvykti Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalis pažeidžia savo prievoles.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- Šalys įsipareigoja neatskleisti valstybės tarnybos ar komercinę paslaptį sudarančios informacijos, kurią gavo arba sužinojo vykdydamos Sutartį, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus. Šis įsipareigojimas lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo.

- Šalių atstovams yra žinoma, kad Šalių ir (ar) jų atstovų, kitų Sutartyje nurodytų asmenų duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui ir įvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jų sutikimo sutarties vykdymo pagrindu. Kiekviena šalis (toliau – informuojančioji šalis) įsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus apie jų asmens duomenų tvarkymą, vykdomą kitos Šalies šios Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais, pateikdama visą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 13 ar 14 straipsnyje nurodytą informaciją. Jei informuojančioji šalis tokios informacijos apie kitą Šalį neturi, ji privalo paprašyti pastarosios pateikti informuojančiajai šaliai visą informaciją elektroniniu paštu, o Šalis, kurios prašoma pateikti informaciją be nepagrįsto delsimo privalo šią informaciją pateikti. Informuojančioji šalis savo darbuotojus su anksčiau nurodyta informacija privalo supažindinti pasirašytinai, teisės aktų nustatyta tvarka saugoti šią informaciją, ir kitai Šaliai pareikalavus, ją nedelsiant pateikti. Sutartį pasirašantys Šalių atstovai sutinka, kad jų asmens duomenys (vardai ir pavardės) būtų viešinami teisės aktų numatyta tvarka.

- Sutartis ir visi jos pakeitimai pasirašomi abiejų Šalių kvalifikuotu elektroniniu parašu .adoc formatu.

- Šalių kontaktiniai asmenys:

  - „Via Lietuva“ – Paslaugų grupės Suinteresuotų šalių valdymo skyriaus Vietinės reikšmės kelių sutarčių administravimo komandos įrašyti pareigas, vardą, pavardę, el. paštą, tel. Nr.;

  - Savivaldybės – Statybos skyriaus vyresnysis specialistas Nikolajus Stanislavovas, el. paštas nikolajus.stanislavovas@anyksciai.lt, mob. +370 614 96544.

- Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa iš dalies arba visai negaliojanti, ji nedaro negaliojančių kitų Sutarties nuostatų. Tokiu atveju negaliojančią nuostatą Šalys susitaria pakeisti teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį efektą, kaip ir negaliojanti nuostata. Kartu su šia Sutartimi sudaromi priedai turi tokią pačią teisinę galią kaip ir Sutartis.

- Nei viena iš Šalių negali perleisti savo teisių ir pareigų pagal šią Sutartį be išankstinio kitos Šalies sutikimo.

- Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis.

- Prie Sutarties pridedami šie priedai:

21.1. Priedas Nr. 1 – Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašas;

21.2. Priedas Nr. 2 – Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų sąmata.

- Šalių rekvizitai:

| Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius Įmonės kodas 188710638 Telefonas +370 5 232 9600 El. paštas info@vialietuva.lt - s. LT37 7300 0100 0245 6303 AB „Swedbank“ Dokumentą pasirašantis įgaliotas „Via Lietuva“ darbuotojas |  | Anykščių rajono savivaldybės administracija J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai Įstaigos kodas 188774637 Telefonas +370 381 580 41 El. paštas info@anyksciai.lt. - S. LT43 7182 1000 0013 0647 AB Artea Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorė Vilma Vilkickaitė |
| --- | --- | --- |

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO ,,DĖL PRITARIMO ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS AR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ DALININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ, SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ VALDOMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ 2026 METŲ OBJEKTŲ SĄRAŠUI IR ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI FINANSAVIMO SUTARTĮ“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.  Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai

Akcinės bendroves ,,Via Lietuva“ generalinio direktoriaus įsakymu Anykščių rajono savivaldybei (toliau – Savivaldybė) 2026 m. skirta 2 604 300 Eur Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti. Tarybai siūloma pritarti objektų sąraše nurodytai bendrai sutarties sumai ir objektų sąrašui. Konkrečios pinigų sumos, skirtos kiekvienam objektui finansuoti, bus tvirtinamos administracijos direktoriaus įsakymu, kaip ir numatyta Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2026 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-67 ,,Dėl Anykščių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių ir kelių statinių projektavimo, tiesimo (statybos), remonto ir rekonstravimo darbų prioritetų nustatymo bei finansavimo lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams, gatvėms ir kelių statiniams projektavimo, tiesimo (statybos), remonto, rekonstravimo, priežiūros darbams ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinimo, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintame tvarkos apraše. Lėšos bus paskirstomos atsižvelgiant į viešųjų pirkimų rezultatus bei priežiūros darbams užtikrinti būtiną lėšų poreikį. 2026 m. planuojamų įgyvendinti objektų sąrašas sudarytas iš prioritetiniuose sąrašuose pirmumo teise įrašytų objektų, kuriems yra parengti techniniai projektai.

Objektų įgyvendinimui nurodytas lėšų poreikis yra orientacinis:

1. Anykščių miesto Gegužės gatvės (Nr. 17 AM) rekonstravimas – 1 100 000  Eur (pereinamasis objektas į 2026 m.).

2. Anykščių miesto Storių gatvės (Nr. 71  AM) rekonstravimas  – 300 000 Eur.

3. Kavarsko sen., Šovenių kaimo Atžalyno gatvės (Nr. k7-1) kapitalinis remontas – 450 000 Eur.

4. Anykščių sen., Storių kaimo Šlavės gatvės (Nr. 61 AS) kapitalinis remontas – 20 000 Eur.

5. Anykščių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra (žiemos laikotarpiu) – 269  000 Eur.

6. Anykščių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga priežiūra (Savivaldybės kelių ir gatvių išdaužų a/b dangoje užtaisymas, dangos apdorojimas granitine skaldele, kelio ir gazoninių bortų keitimas, šaligatvių dangos remontas ir kt.)  – 111 300 Eur.

7. Anykščių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga ir grunto kelių priežiūra – 274 000 Eur.

8. Kelio ženklų priežiūra – 22 000 Eur.

9. Kelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių horizontalus ženklinimas –  8 000 Eur.

10. Anykščių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių kadastriniai matavimai – 50 000 Eur.

2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos ir laukiami rezultatai

Pritarus sprendimo projektui, bus pasirašoma sutartis su AB ,,Via Lietuva“ ir galėsime pradėti Savivaldybės vietinės reikšmės transporto infrastruktūros objektų rekonstravimo, remonto ir priežiūros darbus.

3. Lėšų poreikis ir šaltiniai

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos – 2 604 300 Eur; Savivaldybės biudžeto – 1 281 000 Eur.

4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, galimos neigiamos priimto sprendimo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių išvengti

Teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai nevertinami.

Nepritarus sprendimo projektui negalėsime 2026 m. pradėti sąraše nurodytų objektų įgyvendinimo bei panaudoti Savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų.

5. Kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios – kas ir kada juos turėtų priimti

Nereikia.

6. Sprendimo įgyvendinimo terminai – kas, ką ir kada turėtų atlikti

Anykščių rajono savivaldybės administracija, 2026–2027 m.: Statybos skyrius parengia viešojo pirkimo dokumentus; Viešųjų pirkimų ir turto skyrius organizuoja viešuosius pirkimus ir parenka rangovus; Statybos skyrius organizuoja ir prižiūri darbų eigą.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Negauti.

8. Kiti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ir paaiškinimai

Nereikia.

9. Sprendimo projekto iniciatoriai ir rengėjai, pranešėjas

Iniciatorius – Anykščių rajono savivaldybės administracija.

Rengėjas – Statybos skyriaus vyresnysis specialistas Nikolajus Stanislavovas.

Pranešėjas – Statybos skyriaus vedėjas Laurynas Gabrilavičius.