Projektas

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

Dėl 2022 m. kovo 8 d. valstybinės žemės nuomos sutarties NR. 6-222 nutraukimo

2025 m. kovo 27 d. Nr.  1-T-164

Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 20 punktu ir 16 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.564 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 2 dalimi, atsižvelgdama į Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. 1-TS-265 ,,Dėl valstybinės žemės sklypo J. Biliūno g. 68C, Anykščių mieste nuomos“ 4.8 papunktį ir 2022 m. kovo 8 d. Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 6-222 7.8 papunktį bei tai, kad nuomininkas nustatytu terminu neįvykdė sutarties sąlygų, Anykščių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nutraukti 2022 m. kovo 8 d. Valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 6-222 nuo 2025 m. birželio 14 d.

2. Nurodyti UAB ,,Nameliukas“ sumokėti į Anykščių rajono savivaldybės nurodytą sąskaitą 5 000 Eur (penkis tūkstančius eurų) už neįrodytinus ir neginčytinus nuomotojo patirtus nuostolius iki 2025 m. balandžio 30 d.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybai (J. Biliūno g. 23, 29111, Anykščiai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Meras					                           Kęstutis Tubis

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „Dėl 2022 m. kovo 8 d. valstybinės žemės nuomos sutarties NR. 6-222 nutraukimo“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai

Anykščių rajono savivaldybė patikėjimo teise valdo valstybinės žemės sklypą (kadastro Nr. 3403/0011:115), esantį Anykščių r. sav., Anykščių m., J. Biliūno g. 68C. Siekiant pritraukti privataus sektoriaus investicijas infrastruktūrai, skirtai turizmo, kultūros, sporto, rekreacijos ir sveikatingumo reikmėms kurti Anykščių mieste, šiam sklypui buvo paskelbtas viešas aukcionas, kurį laimėjo UAB ,,Nameliukas“ (toliau – Įmonė). 2022 m. kovo 8 d. su šia įmone buvo pasirašyta valstybinės žemės nuomos sutartis (toliau – Sutartis) Nr. 6-222. Sutartyje žemės sklypui buvo nustatytos papildomos nuomos sąlygos:

,,7.1. Nuomininkas privalo žemės sklypą naudoti ir vykdyti veiklas tik pagal žemės sklypui nustatytą pagrindinę naudojimo paskirtį ir būdą (paskirtis – kita, naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos);

7.2. pastatų, statinių ar įrenginių statyba turi būti vykdoma pagal žemės sklypo detalųjį planą, patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-55 ,,Dėl detaliojo plano patvirtinimo";

7.3. nuomininkas privalo užtikrinti Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme reglamentuotus architektūros kokybės kriterijus, šio įstatymo nustatyta tvarka teikti parengtus projektinius pasiūlymus, architektūrinį ir urbanistinės idėjos sprendinį regioninei architektūros tarybai;

7.4. nuomininkas savo lėšomis sklype turi įsirengti inžinerinius tinklus ir parengti pastatų bei statinių techninio projekto dokumentaciją;

7.5. nuomininkas įsipareigoja per 18 mėnesių laikotarpį nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos pastatų ir statinių statybai gauti statybą leidžiantį dokumentą. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu, prieš tai gavus Anykščių rajono savivaldybės tarybos sutikimą;

7.6. nuomininkas įsipareigoja per 24 mėnesių laikotarpį nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos pradėti statybos darbus žemės sklype. Dėl objektyvių, nuo Nuomininko nepriklausančių priežasčių šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu, prieš tai gavus Anykščių rajono savivaldybės tarybos sutikimą;

7.7. ne vėliau kaip po 42 mėnesių nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos, pastatai, statiniai ar inžineriniai įrenginiai turi būti pripažinti tinkamais naudoti ir įregistruoti VĮ Registrų centre. Dėl objektyvių, nuo Nuomininko nepriklausančių priežasčių šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu, prieš tai gavus Anykščių rajono savivaldybės tarybos sutikimą;

7.8. valstybinės žemės nuomos sutartis nuomotojo reikalavimu nutraukiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.564 straipsnio 1 dalyje išdėstytais atvejais, o taip pat neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius bent vienos nurodytos 7.1–7.7 papunkčiuose numatytos sąlygos, įspėjus nuomininką raštu dėl nuomos sutarties nutraukimo prieš du mėnesius. Nutraukus sutartį šiame papunktyje nustatytais pagrindais, nuomotojas turi teisę pareikalauti atlyginti nuostolius. Šalys susitaria, jog minimalūs, neįrodinėtini ir neginčytini nuomotojo patirti nuostoliai sudarys 5 000 Eur (penkis tūkstančius Eur 00 ct eurų), jeigu nuomotojas neįrodys, kad patyrė didesnius nuostolius;

7.9. nutraukus valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį prieš terminą nuomotojo iniciatyva, kai nuomininkas nesilaiko sutarties sąlygų, jeigu pastatai, statiniai ar inžineriniai įrenginiai pastatyti be leidimo, nuomininkas privalo juos nugriauti ir sutvarkyti žemės sklypą savo lėšomis.“

2024 metų liepos 3 d. Anykščių rajono savivaldybė gavo Įmonės prašymą perleisti valstybinės žemės sklypo nuomos teises kitai įmonei UAB ,,Galanis“. Peržiūrėjus nuomininko vykdymo sutarties sąlygas, nustatyta, kad neįvykdytos 7.3–7.6 papunkčių sąlygos, dėl kurių savivaldybė patyrė nuostolius dėl neišpildytų lūkesčių.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.564 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 2 dalimi dėl nuomos sutarties nutraukimo  nuomotojas privalo raštu pranešti nuomininkui ne vėliau kaip prieš du mėnesius, todėl nuomos sutarties nutraukimo terminas nustatytas nuo birželio 14 d. Nuomininkas įpareigojamas sumokėti į Anykščių rajono savivaldybės nurodytą sąskaitą 5 000 Eur (penkis tūkstančius eurų) už neįrodytinus ir neginčytinus nuomotojo patirtus nuostolius iki 2025 m. balandžio 30 d.

2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos ir laukiami rezultatai

Nutraukus nuomos sutartį bus galimybė paskelbti naują žemės sklypo nuomos aukcioną bei sudaryti sutartį su kitu nuomininku. Racionaliai bus naudojama Anykščių rajono savivaldybei perduota patikėjimo teise valstybinė žemė, savivaldybė gaus valstybinės žemės nuomos mokestį.

3. Lėšų poreikis ir šaltiniai

Sprendimo projektui įgyvendinti lėšų nereikės.

4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, galimos neigiamos priimto sprendimo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta

Priėmus Sprendimo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.

5. Kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios – kas ir kada juos turėtų priimti

Sprendimo projektui įgyvendinti nereikės priimti, pakeisti ar pripažinti netekusiais galios galiojančių teisės aktų.

6. Sprendimo įgyvendinimo terminai – kas, ką ir kada turėtų atlikti

Šį sprendimą Anykščių rajono savivaldybės administracija per 5 darbo dienas po šio sprendimo įsigaliojimo pateikia  UAB ,,Nameliukas“, informuodama apie sutarties nutraukimą. Anykščių rajono savivaldybės administracija per 5 darbo dienas po sutarties nutraukimo raštu kreipiasi į VĮ Registrų centrą dėl sutarties išregistravimo.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Rengiant Sprendimo projektą nebuvo gauta specialistų vertinimų ir išvadų.

8. Kiti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ir paaiškinimai

Nėra.

9. Sprendimo projekto iniciatoriai ir rengėjai, pranešėjas

Projekto iniciatorius – Anykščių rajono savivaldybės administracija.

Projekto rengėja – Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Rima Budreikienė.

Projekto pranešėja – Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Gasiūnienė.