INFORMACIJA APIE ANYKŠČIŲ RAJONO ENERGETINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ  PER 2019  IV - KETV.

Priduota renovuotų namų: Iki 2019-12-31,  41 (be Ažupiečių g. 4)

2019 m. priduoti 4 daugiabučiai namai:

Ramybės g. 14 (Rangovas – UAB „Žilinskis ir co“)

Storių g. 5 (Rangovas – UAB „Anrestas“)

Šviesos 12a (Rangovas – UAB „Žilinskis ir co“)

J. Biliūno g. 68 (Rangovas – UAB „Anrestas“)

Informacija apie VI renovacijos etapo daugiabučius namus Anykščiuose (7-kvietimas, 2019-08-14)

Parengti investiciniai planai 15 daugiabučių namų: Statybininkų g. 4, Statybininkų g. 5, Statybininkų g. 21, J. Biliūno g. 20, J. Biliūno g. 30, Šaltupio g. 10, Šaltupio g. 12, Anykštos g. 25, Ažupiečių g. 3, A. Baranausko a. 3, K. Ladigos g. 29, Valmuso g. 1, N. Elmininkai, Sodų g. 1, N. Elmininkai, Sturtupio g. 13, Ažuožeriai, Vairuotojų g. 5.

Informacija apie V renovacijos etapo daugiabučius namus Anykščiuose (6-kvietimas, 2018-07-27)

| Nr. | Namo adresas | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Statybininkų g. 7 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.07.25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.05.22 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.10.31 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. |
| 2. | Statybininkų g. 2/2a | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.07.25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.06.10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.10.30 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. |
| 3. | Žiburio g. 15 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.07.25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.05.22 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.10.30 pasirašytą projektavimo sutartis su „A. Širono projektavimo įmonė“. . |
| 4. | Statybininkų g. 10 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.10.09 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.07.23 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.10.31 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. |
| 5. | Storių g. 13 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.07.25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.05.29 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.10.31 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. |
| 6. | Storių g. 2 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.10.09 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.09.06 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.10.31 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. |
| 7. | Mindaugo g. 13 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.07.25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.05.22 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.10.30 pasirašytą projektavimo sutartis su „A. Širono projektavimo įmonė“. |
| 8. | Mindaugo g. 21 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.07.25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.05.22 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.10.30 pasirašytą projektavimo sutartis su A. Širono projektavimo įmonė“. . |
| 9. | Valaukio g. 6 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.07.25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.06.21 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.10.30 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. |
| 10. | Šaltupio g. 49 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.07.25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.06.10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.10.31 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. |
| 11. | Šviesos g. 14 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.07.25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.05.29 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.10.31 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. |
| 12. | Kęstučio g. 1 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.07.25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.05.29 gautas Vipa finansavimo pritarimas. Perkami projektavimo darbai per CPO. |
| 13. | P. Cvirkos g. 36, Kavarskas | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.07.25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.06.27 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.10.30 pasirašytą projektavimo sutartis su „A. Širono projektavimo įmonė“. |
| 14. | Respublikos a. 10, Kavarskas | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.07.25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.05.29 gautas Vipa finansavimo pritarimas. Perkami projektavimo darbai per CPO. |

Informacija apie IV renovacijos etapo daugiabučius namus Anykščiuose (5-kvietimas, 2017-10-02)

Anykščių rajono savivaldybės administracija buvo parengusi 14 investicinių planų iš kurių 11 buvo pritarta. Ruošiamos paraiškos Vipai dėl finansavimo pritarimo. 2018.11.26-2018.12.12 gautas Vipa finansavimas.

| Nr. | Namo adresas | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ramybės g. 11 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018.05.21 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018.12.10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.03.01 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2019.06.25 pasirašyta projekto ekspertizės sutartis. |
| 2. | Statybininkų g. 12 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018.05.21 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018.12.10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.03.01 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2019.06.25 pasirašyta projekto ekspertizės sutartis. |
| 3. | Žiburio g. 1 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018.05.21 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018.12.10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.03.01 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. |
| 4. | Statybininkų g. 14 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018.05.21 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018.11.26 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.01.29 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2019.05.13 pasirašyta projekto ekspertizės sutartis. |
| 5. | J. Biliūno g. 33 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į rezervinį atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018.08.20 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018.12.12 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.01.29 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2019.05.13 pasirašyta projekto ekspertizės sutartis. |
| 6. | Mindaugo g. 4 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į rezervinį atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018.08.20 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018.12.10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.01.29 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2019.05.13 pasirašyta projekto ekspertizės sutartis. |
| 7. | Mindaugo g. 17 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į rezervinį atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018.08.20 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018.12.10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.01.29 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2019.05.13 pasirašyta projekto ekspertizės sutartis. |
| 8. | J. Basanavičiaus g. 54 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018.05.21 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018.12.10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.01.29 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2019.05.13 pasirašyta projekto ekspertizės sutartis. |
| 9. | Paupio g. 4 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į rezervinį atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018.08.20 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018.12.10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.01.29 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2019.05.13 pasirašyta projekto ekspertizės sutartis. |
| 10. | Žiburio g. 19 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018.05.21 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018.12.12 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.03.01 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2019.06.25 pasirašyta projekto ekspertizės sutartis. |
| 11. | Statybininkų g. 9 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018.05.21 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018.12.10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.03.01 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2019.06.25 pasirašyta projekto ekspertizės sutartis. |

Informacija: (4-kvietimas, 2017-10-26) Anykščių r. nebuvo įtrauktas. Šį kvietimą gavo 10 probleminių  rajonų papildant 3-kvietimą).

Informacija apie III renovacijos etapo daugiabučius namus Anykščiuose (3-kvietimas,2016-08 pagal kvotas,9)

| Nr. | Namo adresas | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Liudiškių g. 16 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Kreiptasi į banką dėl finansavimo. Gautas banko pritarimas. Paskelbtą konkursą rangos darbams nupirko UAB „Statybų kodas“. Pasirašyta sutartis 2017-07-18, terminas 14 mėn. iki 2018-09-18, rengiamas TDP. Atlikta TDP ekspertizė. Gautas statybos leidimas 2018-04-20. Vyksta statybos darbai. 2019.12.31 atlikta 100%. Pateiktas prašymas statybos užbaigimo aktui gauti. |
| 2. | Statybininkų g. 13 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Kreiptasi į banką dėl finansavimo. Gautas banko pritarimas. Paskelbtą konkursą rangos darbams nupirko UAB „Anrestas“. Pasirašyta sutartis 2017-09-18, terminas 12 mėn. iki 2018-09-18, rengiamas TDP. Vyksta TDP ekspertizė. Gautas statybos leidimas 2018-04-20. Vyksta statybos darbai. 2019.12.31 atlikta 99% darbų. Ieškomi nauji rangovai statybos darbams pabaigti ir objektą priduoti. |
| 3. | J. Biliūno g. 34 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Kreiptasi į banką dėl finansavimo. Gautas banko pritarimas. Paskelbtą konkursą rangos darbams nupirko UAB „Anrestas“. Pasirašyta sutartis, 2017-08-11, terminas 13 mėn. iki 2018-09-11, rengiamas TDP. Skelbiami konkursai TDP ekspertizei. Vyksta TDP ekspertizė. Gautas statybos leidimas 2018-05-31. Vyksta statybos darbai. 2019.12.31 atlikta 99% darbų. Ieškomi nauji rangovai statybos darbams pabaigti ir objektą priduoti. |
| 4. | Cvirkos g. 1, Kavarskas. | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Kreiptasi į banką dėl finansavimo. Gautas banko pritarimas. Paskelbtą konkursą rangos darbams nupirko UAB „Anrestas“. Pasirašyta sutartis, 2017-07-19, terminas 14 mėn. iki 2018-09-19, rengiamas TDP. Skelbiami konkursai TDP ekspertizei. Vyksta TDP ekspertizė. Gautas statybos leidimas 2018-06-29.Vyksta statybos darbai. 2019.12.31 atlikta 99% darbų. Ieškomi nauji rangovai statybos darbams pabaigti ir objektą priduoti. |

III renovacijos etape Anykščiuose renovuoti namai

| Eil. Nr. | Namo adresas | Rangovas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ažupiečių g. 8 (I) | UAB „Aukštaitijos ranga“ |
| 2. | Šviesos g. 12a(I) | UAB „Žilinskis ir co“ |
| 3. | J. Biliūno g. 68 (I) | UAB „Anrestas“ |
| 4. | Storių g. 5 (I) | UAB „Anrestas“ |
| 5. | Ramybės g. 14I) | UAB „Žilinskis ir co“ |

II renovacijos etape Anykščiuose renovuoti namai

| Eil. Nr. | Namo adresas | Rangovas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Šaltupio g. 45 | UAB „Dailista“ |
| 2. | Šaltupio g. 47 | UAB „Dailista“ |
| 3. | Žiburio g. 5 | UAB „Dailista“ |
| 4. | J. Biliūno g. 64 | UAB „Dailista“ |
| 5. | Šaltupio g. 46 | UAB „Dailista“ |
| 6. | J. Biliūno g. 26 | UAB „Anrestas“ |
| 7. | J . Biliūno g. 28 | UAB „Anrestas“ |
| 8. | Liudiškių g. 31 A | UAB „Anrestas“ |
| 9. | Liudiškių g. 31 B | UAB „Anrestas“ |
| 10. | Liudiškių g. 31 C | UAB „Anrestas“ |
| 11. | Ramybės g. 5 | UAB „Orlista“ |
| 12. | Liudiškių g. 21 | UAB „Anrestas“ |
| 13. | Liudiškių g. 23 | UAB „Anrestas“ |
| 14. | J. Biliūno g. 25 | UAB „Jarimpekso statyba“ |
| 15. | Ažupiečių g. 6 | UAB „Anrestas“ |
| 16. | Ramybės g. 9 | UAB „Anrestas“ |
| 17. | Šviesos g. 6 | UAB „Jarimpekso statyba“ |
| 18. | Statybininkų g. 19 | UAB „Bodesa“ |
| 19. | Žiburio g. 13 | UAB „Anrestas“ |
| 20. | Vilniaus g. 35 A | UAB „Aulaukis“ |
| 21. | Mindaugo g. 6 | UAB „Denega“ |
| 22. | Paupio g. 6 | UAB „G&J group, UAB„Veoenergija“ ir UAB „Astana“ |
| 23. | Mindaugo g. 8 | UAB „Anrestas“ |

I renovacijos etape Anykščiuose renovuoti namai

| Eil. Nr. | Namo adresas | Rangovas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Šviesos g. 2 (I) | Axis industries |
| 2. | Šviesos g. 4 (I) | Axis industries |
| 3. | Kudirkos g. 2 (II) | Axis industries |
| 4. | Kudirkos g. 4 (I) | Axis industries |
| 5. | Kudirkos g. 6 (II) | Axis industries |
| 6. | Valaukio 10 (II) | Aukštaitijos ranga |
| 7. | Vienuolio g. 7 (II be D) | Aukštaitijos ranga |
| 8. | Vienuolio g. 9 (I) | Aukštaitijos ranga |
| 9. | Vienuolio g. 11 (II be D) | Aukštaitijos ranga |
| 10. | Vienuolio g. 13 (II) | Aukštaitijos ranga |
| 11. | Vienuolio g. 15 (II) | Aukštaitijos ranga |
| 12. | Statybininkų g. 15 (I ) | Ukmergės statyba |
| 13. | Statybininkų g. 17 (I) | Ukmergės statyba |

Ruošė: Renovacijos projektų vadovas Linas Pravilionis, linas.pravilionis@anykom.lt,

tel. 8 612 78907