ANYKŠČIŲ MIESTO RAMYBĖS KVARTALO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO         PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITĄ UŽ 2019 METUS

Vykdant Anykščių rajono savivaldybės Tarybos 2016 m.liepos 28 d. sprendimą Nr.1-TS-205

buvo atlikti tokie darbai:

VŠį „Regionų vystymo sprendimai” parengtam investicijų projektui „Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (III etapas)“ – vasario pabaigoje CPVA (centrinė projektų valdymo agentūra) buvo teikiama paraiška  gauti finansavimą. Tačiau paraiška buvo atsiimta, kadangi agentūra pareikalavo detalesnių techninių sprendimų.

UAB „Projektavimo sprendimai” parengė Anykščių miesto Ramybės daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detalujį planą.  Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-244 „Dėl „Ramybės“ daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtino „Ramybės“ daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detalųjį planą (toliau – Detalusis planas), parengtą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS). Detaliajame plane yra išdėstyta nauja urbanistinė koncepcija, kuria numatoma sutvarkyti viešasias erdves tarp daugiabučių gyvenamųjų namų, yra atkreiptas dėmesys į renovuotus ir renovuojamus pastatus, ką šiandien jau pradedame suprasti, kaip kompleksiškumą. Iki šių metų vasario mėn.18 d. Investicijų ir projektų valdymo skyrius su šia naujaja urbanistine koncepcija teiks paraišką CPVA dėl finansavimo gavimo.

2019 m. Ramybės kvartale renovuoti trys daugiabučiai namai žemiau pateikiamuose paveiksluose:

1 pav. Liudiškių g. 16	2 pav. Statybininkų g. 13	3 pav. Ramybės g. 14

Tai yra  III  renovacijos etapo daugiabučiai gyvenamieji namai. Ramybės g. 14 daugiabutis jau priduotas Valstybiniai teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai. Kitų dviejų Liudiškių g.16 ir Statybininkų g.13 daugiabučių  renovacijos darbai užbaigti ir vykdomos pridavimo proceduros.

2019 metais pagal  IV  Renovacijos etapo Kvietimą  (2017-10-02) parengti Statybininkų g. 14, Statybininkų g.12, Ramybės g. 11, Žiburio g.1, Žiburio g.9 ir Žiburio g.19 kvartalo daugiabučių gyvenamųjų namų techniniai  projektai. Gautos ekspertizės išvados. Šiuo metu yra išimami statybos leidimai ir bus vykdomi statybos darbų viešieji pirkimai. Parinkus rangovus pavasarį prasidės renovacijos darbai.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai  2018-07-27 pateikus VI Kvietimą atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius, dar 5 - kių Ramybės kvartalo daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojai  Statybininkų g.10, Statybininkų g.7, Žiburio g. 15, Kęstučio g.1 ir Statybininkų g. 2 pareiškė norą dalyvauti renovacijos programoe. Šiuo metų yra baigiami rengti minėtų daugiabučių atnaujinimo (modernizacijos) techniniai projektai.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai  2019-08-14 išleidus VII Kvietimą atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius, dar 3 – jų  Ramybės kvartalo daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojai  Statybininkų g.4, Statybininkų g.5, ir  Statybininkų g.21 pareiškė norą dalyvauti renovacijos programoe. Šiuo metų yra parengti investiciniai šių daugiabučių planai, jie yra svarstomi gyventojų susirinkimuose ir jiems pritarus iki vasario 01 d. bus teikiama paraiška BETA ( būsto energijos taupymo agentūra) agentūrai dėl minėtų daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo).

_______________________________________________________

V.Vitkūnas, tel. (8 381) 50 609, el. p. valentinas.vitkunas@anyksciai.lt