Projektas

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

Dėl valstybinės žemės nuomos sutarties SĄLYGŲ KEITIMO

2022 m. rugsėjo     d. Nr.  1-T-

Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 27 punktu ir 48 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.192 straipsnio 4 dalimi ir 6.223 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į UAB ,,Ekoinvestus“ 2022 m. liepos 25 d. raštą Nr. EKO/22-002 ,,Dėl statybos darbų termino pratęsimo ir žemės sklypo ploto išplėtimo (naujo sklypo suformavimo)“ bei įvertinus, kad nuomininkas negalėjo įvykdyti sutarties sąlygų dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių, Anykščių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Sutikti pratęsti 2016 m. spalio 12 d. Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 1-SU-777 ir 2020 sausio 21 d. susitarimo prie šios sutarties Nr.1-SU-15 sąlygas – pratęsti 7.4 papunktyje nurodytą 36 mėnesių terminą jame numatytų įsipareigojimų įvykdymui papildomam 38 mėnesių terminui, skaičiuojant juos nuo 2022 m. spalio 12 d. iki 2025 m. gruodžio 12 d.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybai (J. Biliūno g. 23, 29111, Anykščiai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Meras					                    Sigutis Obelevičius

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „Dėl valstybinės žemės nuomos sutarties SĄLYGŲ KEITIMO“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai

Anykščių rajono savivaldybė patikėjimo teise valdo valstybinės žemės sklypą (kadastro Nr. 3403/0019:119), esantį Anykščių r. sav., Anykščių m., Sportininkų g. 21. Siekiant pritraukti privataus sektoriaus investicijas infrastruktūrai, skirtai turizmo, kultūros, sporto, rekreacijos ir sveikatingumo reikmėms kurti Anykščių mieste, šiam sklypui buvo paskelbtas viešas aukcionas, kurį laimėjo UAB ,,Ekoinvestus“ (toliau – Įmonė). 2016 m. spalio 12 d. su šia įmone buvo pasirašyta valstybinės žemės nuomos sutartis (toliau – Sutartis) Nr. 1-SU-777. Sutartyje žemės sklypui buvo nustatytos papildomos nuomos sąlygos:

7.1. žemės sklypą nuomininkas privalės naudoti ir jame vykdyti veiklas tik pagal žemės sklypui nustatytą pagrindinę naudojimo paskirtį ir būdą (paskirtis – kita, naudojimo būdas - rekreacinės teritorijos);

7.2. nuomininkas savo lėšomis sklype turi įsirengti inžinerinius tinklus ir parengti pastatų ir statinių techninio projekto dokumentaciją;

7.3. rekreacinės paskirties pastatų statyba turi būti vykdoma pagal žemės sklypo detalųjį planą, patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. TS-2;

7.4. ne vėliau nei po 36 mėnesių nuo nuomos sutarties pasirašymo pastatai ir statiniai turi būti pripažinti tinkamais naudoti, įregistruoti VĮ Registrų centre, pradėtos teikti poilsio ir turizmo paslaugos: apgyvendinimo, maitinimo, pramogų ir pan. bei investuota į sklype kuriamą ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų infrastruktūrą ne mažesnę nei 150 000 Eur (šimtą penkiasdešimt tūkstančių Eur) sumą;

7.5. nuomininkas turės per pirmus 4 nuomos sutarties metus sukurti ne mažiau nei 4 naujas darbo vietas ir jas išlaikyti likusį nuomos laikotarpį;

7.6. nuomos sutartis nuomotojo reikalavimu nutraukiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.564 straipsnio 1 punkte išdėstytais atvejais ir neįvykdžius 1–5 punkto, įspėjant nuomininką raštu dėl nuomos sutarties nutraukimo prieš du mėnesius ir atlyginti nuomotojui patirtus nuostolius.

Įmonė 2019 m. vasario 19 d. Anykščių rajono savivaldybei pateikė prašymą, kad Anykščių rajono savivaldybės taryba sutiktų pakeisti Sutarties 7.4 papunktyje nustatytas sąlygas, t. y. pratęsti įsipareigojimų vykdymą papildomam 36 mėn. terminui, motyvuodama, kad Įmonė negalėjo įvykdyti įsipareigojimų, nes valstybinės institucijos ilgai sprendė privažiavimo iki sklypo klausimą. Anykščių rajono savivaldybės taryba 2019 m. gruodžio 30 d. priėmė sprendimą Nr. 1-TS-366 pratęsti Sutartyje nustatytos sąlygos 7.4 terminą 36 mėn., t. y. numatytus įsipareigojimus įvykdyti iki 2022 m. spalio 12 d. Šio sprendimo pagrindu buvo sudarytas  2020 sausio 21 d. susitarimas Nr.1-SU-15 prie 2016 m. spalio 12 d. Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 1-SU-777, kuriame buvo sutarta pakeisti 7.6 papunktį, t. y. nuomos sutartis nuomotojo reikalavimu nutraukiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.564 straipsnio 1 dalyje išdėstytais atvejais, o taip pat neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius bent vieno iš šios sutarties 7.1–7.5 papunkčiuose išdėstytų įsipareigojimų, įspėjus nuomininką raštu dėl nuomos sutarties nutraukimo prieš du mėnesius. Nutraukus sutartį šiame papunktyje nustatytais pagrindais, nuomotojas turi teisę pareikalauti atlyginti nuostolius. Šalys susitaria, jog minimalūs, neįrodinėtini ir neginčytini nuomotojo patirti nuostoliai sudarys 5 000 Eur (penkis tūkstančius, 00 ct eurų), jeigu nuomotojas neįrodys, kad patyrė didesnius nuostolius.

Š. m. liepos 26 d. Anykščių rajono savivaldybės administracija gavo Įmonės 2022 m. liepos 25 d. raštą Nr. EKO/22-002, kuriuo prašo pratęsti terminą iki 2025 m. gruodžio 31 d., nes įmonė susidūrė su COVID-19 pandemijos padariniais ir bendros makroekonominės situacijos Europoje dėl statybinių medžiagų tiekimo dėl ko užsitęsė pastato statybos darbai.

Įvertinus Sutarties 7.4 papunkčio sąlygose nustatytus terminus, t. y. iki šių metų rugpjūčio 10 d. šios nėra išpildytos – pastatas nėra pripažintas tinkamu naudoti, neįregistruotas VĮ Registrų centre, nėra pradėtos teikti poilsio ir turizmo paslaugos. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes bei siekiant sudaryti privačiam verslui sąlygas Anykščių mieste vystyti turizmo, poilsio, sveikatingumo ir rekreacijos reikmėms kurti infrastruktūrą, reikalinga pakeisti Sutarties sąlygose nustatytą terminą.

2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos ir laukiami rezultatai

Šiuo metu pakanka teisinio reguliavimo nuostatų, tai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, Lietuvos Respublikos žemės įstatymas.

3. Lėšų poreikis ir šaltiniai

Sprendimo projektui įgyvendinti lėšų nereikės.

4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, galimos neigiamos priimto sprendimo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta

Priėmus sprendimo projektą, neigiamos pasekmės būtų, kad pratęsus Sutarties išpildymo sąlygų terminus darbai būtų vykdomi dar trejus metus vėliau, todėl laikas būtų prarandamas infrastruktūros sukūrimui bei investicijoms gauti. Taip pat nėra garantijos, kad ir pratęsus šiuos terminus Sutarties sąlygos bus įvykdytos.

Jeigu šis sprendimo projektas nebus priimtas, nuomos Sutartis būtų nutraukiama, iš nuomininko būtų reikalaujama sumokėti neįrodinėtinus ir neginčytinus nuomotojo patirtus nuostolius 5000 Eur (penkis tūkstančius Eur 00 euro ct) dėl neįvykdytos bent vienos Sutarties 7.1–7.7 papunkčiuose nurodytos sąlygos. Nutraukus Sutartį būtų galima skelbti valstybinės žemės nuomos aukcioną iš naujo.

5. Kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios – kas ir kada juos turėtų priimti

Sprendimo projektui įgyvendinti nereikės priimti, pakeisti ar pripažinti netekusiais galios galiojančių teisės aktų.

6. Sprendimo įgyvendinimo terminai – kas, ką ir kada turėtų atlikti

Anykščių rajono savivaldybės administracija per 5 darbo dienas po šio sprendimo įsigaliojimo pateikia sprendimą UAB ,,Ekoinvestus“, informuodama apie sutarties sąlygų pakeitimą.

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius turės pasirašyti susitarimą prie valstybinės žemės nuomos sutarties.

UAB ,,Ekoinvestus“ turės laiku ir tinkamai įvykdyti susitarimu prie valstybinės žemės nuomos sutarties numatytas sąlygas. Sąlygas įvykdžius ne laiku ar netinkamai, valstybinės žemės nuomos sutartis bus nutraukta.

Įgyvendinimo terminai bus nurodyti susitarime prie valstybinės žemės nuomos sutarties.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Rengiant Sprendimo projektą nebuvo gauta specialistų vertinimų ir išvadų.

8. Kiti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ir paaiškinimai

Nėra.

9. Sprendimo projekto iniciatoriai ir rengėjai, pranešėjas

Projekto iniciatorius – Anykščių rajono savivaldybės administracija.

Projekto rengėja – Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Rima Budreikienė.

Projekto pranešėja – Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Gasiūnienė.