Audito ataskaitos

„Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2025 metų

metinių ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo“

4 priedas

Informacija apie Nebaigtos statybos grupėje esantį turtą

1 lentelė. Baigti statybos darbai, kurie apskaityti Nebaigtos statybos grupėje 2025-12-31

Nebaigtos statybos grupėje 2025-12-31 nepagrįstai apskaityta: 5 502 183,91 Eur.

| Eil. Nr. | Pavadinimas (adresas) | Inventorinis numeris | Nebaigtos statybos pradžios (įsigijimo) data | Darbai nevykdomi (objektas naudojamas) nuo...(teisinis pagrindas, data) | Sukaupta vertė (likutinė vertė) 2025-12-31 | Finansavimo šaltinis | Atsakingas asmuo | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Mokslo paskirties patalpos, esančios Mokyklos g. 2, Žiedonių k., Troškūnų sen., Anykščių r., siekiant sujungti ir pritaikyti patalpas vaikų lopšelio-darželio reikmėms | 0014112 | 2023-01-31 | Darbai atlikti. Baigtų darbų perdavimo - priėmimo aktas 2023-07-28 Nr. 9-SUA-10 | 153 417,32 | SB | L.G. | Deklaracija priduota. Vyksta registravimas |
| 4. | Anykščių m. Leliūnų g. rekonstrukcija (techninis projektas; topografinė nuotrauka ir geol. tyrinėjimai) | 004896 | 2007-07-01 | Darbai atlikti. Baigtų darbų perdavimo - priėmimo aktas 2020-12-09 Nr. 9-SUA-49 | 76 196,93 | SB - 16076,21; VB - 60120,72; | L.G. | Nepriduota deklaracija |
| 7. | Anykščių r., Anykščių m., Elmos g. kapitalinis remontas (projektiniai pasiūlymai ir dok. parengimas; projekto ekspertizė, techn. projekto parengimas) | 006502-700 | 2020-09-30 | Darbai atlikti. Baigtų darbų perdavimo - priėmimo aktas 2024-11-11 Nr. 9-SUA-21 | 704 503,10 | SB - 44074,50; VB - 660428,60; | L.G. | Deklaracija priduota. Vyksta registravimas |
| 8. | Ažupiečių gatvė, 670 m, unikalūs Nr. 4400-5036-5294, 4400-0988-2255 | 006634-700 | 2005-01-01 | Darbai atlikti. Baigtų darbų perdavimo - priėmimo aktas 2024-07-02 Nr. 9-SUA-22 | 173 399,41 | SB | L.G. | Nepriduota deklaracija |
| 11. | Anykščių r., Troškūnų sen., Troškūnų mst. Dariaus ir Girėno g. pėsčiųjų šaligatvis (darbai) | 011226-700 | 2022-11-07 | Darbai atlikti. Baigtų darbų perdavimo - priėmimo aktas 2023-05-22 Nr. 9-SUA-9 | 75 712,43 | SB | L.G. | Nepriduota deklaracija |
| 13. | Anykščių m., Šaltupio g. prie individualių gyvenamųjų namų | 011646 | 2018-11-27 | Darbai atlikti. Baigtų darbų perdavimo - priėmimo aktas 2020-11-04 Nr. 9-SUS-53 | 398 462,83 | SB - 42124,68; VB - 356338,15; | L.G. | Nepriduota deklaracija |
| 14. | Anykščių r., Anykščių m., Tilto g. Nr. 87AM ir privažiuojamojo kelio prie Šventosios užtvankos nuo Tilto g. Nr. AMK354 kapitalinis remontas (projektiniai pasiūlymai ir dok. parengimas; projekto bendroji ekspertizė; darbai) | 011671-700 | 2020-09-30 | Darbai atlikti. Baigtų darbų perdavimo - priėmimo aktas 2022-11-30 Nr. 9-SUA-14 | 637 471,86 | SB - 72428,85; VB - 565043,01; | L.G. | Nepriduota deklaracija |
| 19. | Anykščių lopšelio-darželio "Eglutė" adresu statybininkų g.3, Anykščiai modernizavimas (statybos darbai) | 012963 | 2019-07-26 | Darbai atlikti. Baigtų darbų perdavimo - priėmimo aktas 2025-02-10 Nr. 9-SUA-1 | 963 937,25 | SB - 959883,75; ES - 4053,50; | L.G. | Nepriduota deklaracija |
| 20. | Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas ( I etapas) Tilto g. | 013194 | 2020-04-30 | Statybos darbai baigti 2021-08-30 m | 309 500,97 | SB - 111016,05; ES - 198484,92 | L. G. | Nepriduota deklaracija |
| 21. | Kelio Mačionys - Kriokšlio k.-Rubikiai rekonstrukcija, I-ojo etapo , kelio dalis 0,58-2,80 km. | 013212 | 2020-05-25 | Darbai atlikti. Baigtų darbų perdavimo - priėmimo aktas 2020-11-27 Nr. 9-SUA-44 | 486 792,82 | SB - 1309,55; VB - 485483,27 | L.G. | Deklaracija priduota Vyksta registravimas |
| 23. | Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas ( III etapas) | 013567-700 | 2021-05-13 | Statybos darbai baigti 2023-07-21 | 1 482 267,31 | SB - 113987,03; VB - 110942,16; ES- 1257338,12 | L.G. | Nepriduota deklaracija |
| 25. | Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų ir garažų, adresu J.Biliūno g. 25, Anykščiai (bendroji ekspertizė) | 013750 | 2022-04-19 | Darbai atlikti. Baigtų darbų perdavimo - priėmimo aktas 2022-09-01 Nr. 9. SUA - 17 | 40 521,68 | SB | L.G. | Nepriduota deklaracija |
|  | Iš viso: | x | x | x | 5 502 183,91 | 0 | x | x |

Šaltinis – Anykščių rajono savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyrius, Statybos skyrius.

2 lentelė. Nematerialusis turtas Nebaigtos statybos grupėje 2025-12-31

Nematerialus turtas: 16 789,00 Eur

| Eil. Nr. | Pavadinimas (adresas) | Inventorinis numeris | Nebaigtos statybos pradžios (įsigijimo) data | Darbai nevykdomi (objektas naudojamas) nuo...(teisinis pagrindas, data) | Sukaupta vertė (likutinė vertė) 2025-12-31 | Finansavimo šaltinis | Atsakingas asmuo | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 30. | Ažupiečių kvartalo detalusis planas ( brėžinys, aišk. raštas, teritorijos topografija) | 191169 | 2023-12-12 | Nebaigta statyba. | 3 600,00 | SB | D. G. | Tai teritorijų planavimo dokumentas, kuris galioja tol, kol nepakeistas kitu. LR Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka |
| 31. | Teritorijos, esančios Vilties g. šiaurinėje dalyje, Anykščių m. detalusis planas | 192143 | 2024-03-21 | Nebaigta statyba. Patvirtintas 2025 01 17 Mero potvarkiu Nr. 1-MP-26 | 13 189,00 | SB | D. G. | Tai teritorijų planavimo dokumentas, kuris galioja tol, kol nepakeistas kitu. LR Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka |
| Iš viso: |  |  |  |  | 16 789,00 |  |  |  |

Šaltinis – Anykščių rajono savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius

3 lentelė. Einamasis remontas Nebaigtos statybos grupėje 2025-12-31

Einamasis remontas: 28 781,54 Eur

| Eil. Nr. | Pavadinimas (adresas) | Inventorinis numeris | Nebaigtos statybos pradžios (įsigijimo) data | Darbai nevykdomi (objektas naudojamas) nuo...(teisinis pagrindas, data) | Sukaupta vertė (likutinė vertė) 2025-12-31 | Finansavimo šaltinis | Atsakingas asmuo | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 41. | Anykščių kultūros centro rekonstrukcija | 192837 | 2025-11-13 | Darbai turi būti užbaigti iki 2026-10-08, objektas naudojamas vadovaujantis Savivaldybės mero 2024 m. lapkričio 19 d. potvarkiu Nr. 1-MP-577 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės priedangų sąrašo tvirtinimo“ (toliau – Potvarkis) | 6 434,25 | VB | R. K. | Objektuose nėra vykdoma rekonstrukcija. Vykdomi remonto darbai. Kiti pirkimai buvo susiję su sąlygų gerinimu (kaip pvz. ventiliacijos įrengimu) ar apsaugos nuo karinių veiksmų aprūpinimu. |
| 42. | Anykščių Jono Biliūno gimnazijos rekonstrukcija | 192838 | 2025-11-13 |  | 2 500,00 | VB | R. K. |  |
| 43. | Svėdasų J. Tumo - Vaižganto gimnazijos rekonstrukcija | 192839 | 2025-11-13 |  | 5 246,47 | VB | R. K. |  |
| 46. | Kavarsko mokyklos rekonstrukcija | 192864 | 2025-12-12 | Darbai užbaigti 2025-12-12, objektas naudojamas vadovaujantis Potvarkiu. | 14 600,82 | VB | R. K. |  |
|  | Iš viso: | x | x | x | 28 781,54 |  | x | x |

Šaltinis – Anykščių rajono savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyrius, Bendrojo ir ūkio skyrius