Projektas

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMO

2019 m. gruodžio 30 d. Nr. 1-T-

Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 27 punktu ir 48 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.192 straipsnio 4 dalimi ir 6.223 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į UAB „Ekoinvestus“ 2019 m. vasario 19 d. prašymą „Dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pakeitimo“, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriaus 2019 m. gruodžio 3 d. raštą Nr. 38SD-5624-(14.38.137 E.) ,,Dėl servitutų nustatymo“ bei įvertinus, kad nuomininkas negalėjo įvykdyti sutarties sąlygų dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių, Anykščių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Sutikti pratęsti 2016 m. spalio 12 d. Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 1-SU-777 7.4  papunktyje nurodytą 36 mėnesių terminą jame numatytų įsipareigojimų įvykdymui papildomam 36 mėnesių terminui, skaičiuojant juos nuo 2019 m. spalio 12 d. iki 2022 m. spalio 12 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas bendros kompetencijos teismui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Meras	Sigutis Obelevičius

Ligita Kuliešaitė         Daiva Gasiūnienė       Sigita Mačytė-Šulskienė           Parengė:

2019-12-                     2019-12-                     2019-12-                                    Rima Budreikienė

2019-12-

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

- Sprendimo projekto motyvai, tikslai ir uždaviniai:

Anykščių rajono savivaldybė patikėjimo teise valdo valstybinės žemės sklypą Sportininkų g. 21, Anykščių mieste. Siekiant pritraukti privataus sektoriaus investicijas infrastruktūrai, skirtai turizmo, kultūros, sporto, rekreacijos ir sveikatingumo reikmėms kurti Anykščių mieste, šiam sklypui buvo paskelbtas viešas aukcionas, kurį laimėjo UAB ,,Ekoivestus“. 2016 m. spalio 12 d. su šia įmone buvo pasirašyta valstybinės žemės nuomos sutartis (toliau – Sutartis) Nr. 1-SD-777. Sutartyje žemės sklypui buvo nustatytos papildomos nuomos sąlygos, siekiant įpareigoti nuomininką per optimalų laiką ir sąnaudas sukurti rekreacijai skirtą infrastruktūrą, atitinkančią kokybės reikalavimus. Vykdant šiuos įpareigojimus UAB ,,Ekoinvestus“ susidūrė su Sutartyje nenumatytomis kliūtimis: pastato projektinės dokumentacijos rengimo ir derinimo metu buvo pastebėta, kad dalis esamo kelio, vedančio į sklypą, Sportininkų g. 21, Anykščių m., patenka į rekreacinio miško sklypo ribas, kurį patikėjimo teise valdo Valstybinių miškų urėdija, todėl negalima išduoti statybą leidžiančio dokumento neišsprendus patekimo į sklypą. UAB ,,Ekoinvestus“, įvertinusi Sutartyje nustatytus papildomų sąlygų įvykdymo terminus, 2019 m. vasario 19 d. kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybę su prašymu pakeisti Sutarties papildomų sąlygų įvykdymo terminus juos pratęsiant dar 36 mėnesiams, t. y. nuo 2019 m. spalio 12 d. iki 2022 m. spalio 12 d.

Anykščių rajono savivaldybė kreipėsi į VĮ Valstybinių miškų urėdiją ir Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos su prašymu išspręsti šį klausimą. Po ilgų teisinių ginčų tarp šių institucijų, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos priėmė sprendimą siūlyti sandoriu nustatyti kelio servitutą (tarnaujantį daiktą) ir servitutą, suteikiantį teisę tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas, (tarnaujantis daiktas) minėtame miško sklype. Šiuo metu Anykščių rajono savivaldybės administracija Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriui yra pateikusi dokumentus šio sandorio įteisinimui ir artimiausiu metu sutartis bus patvirtinta.

Atsižvelgiant į Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. 1-TS-175 ,,Dėl valstybinės žemės sklypo Sportininkų g. 21, Anykščių mieste nuomos“, Sutartyje nuomininkui yra nustatytos papildomos nuomos sąlygos (toliau – Sąlygos): ne vėliau nei  po 36 mėnesių nuo nuomos sutarties pasirašymo pastatai ir statiniai turi būti pripažinti tinkamais naudoti, įregistruoti VĮ Registrų centre, pradėtos teikti poilsio ir turizmo paslaugos: apgyvendinimo, maitinimo, pramogų ir pan., kita sąlyga: nuomininkas turės per pirmus 4 nuomos sutarties metus sukurti ne mažiau nei 4 naujas darbo vietas ir jas išlaikyti likusį nuomos laikotarpį. Įvertinus Sąlygose nustatytus terminus, t. y. iki šių metų spalio 12 d., šios nėra išpildytos, todėl, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes bei siekiant sudaryti privačiam verslui sąlygas Anykščių mieste vystyti turizmo, poilsio, sveikatingumo ir rekreacijos reikmėms kurti infrastruktūrą, reikalinga pakeisti Sutarties sąlygose nustatytus terminus.

- Teisinis reglamentavimas:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

3. Ekonominis– socialinis pagrindimas:

Investicija į kuriamą ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų infrastruktūrą ne mažesnė nei 150 000 Eur. Ne mažiau nei 4 (keturių) naujų darbo vietų sukūrimas.

4. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, pasiūlymai, kokių teisėtų priemonių reikėtų imtis, siekiant išvengti neigiamų pasekmių:

Priėmus teigiamą Tarybos sprendimą, nuomininkas galės vystyti turizmo, poilsio, sveikatingumo ir rekreacijos reikmėms infrastruktūrą Anykščių mieste.

5. Priemonės įgyvendinti sprendimo projektą:

Teigiamo Tarybos sprendimo priėmimas.

6. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (esant galimybei, nurodomos preliminarios sumos, išlaidų sąmatos, skaičiavimai):

Nėra. Lėšos nebus reikalingos.

7. Specialistų vertinimai ir išvados:

Nėra.

8. Informacija apie atliktą antikorupcinį vertinimą:

Nėra. Nevertinama

9. Informacija apie teisinio reguliavimo poveikio vertinimą:

Nėra. Nevertinama

10. Informacija apie administracinės naštos mažinimo vertinimą:

Nėra. Nevertinama

11. Kiti paaiškinimai:

2016 m. spalio 12 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 1-SU-777 dėl valstybinės žemės sutarties sąlygose sutarties sąlygų keitimo galimybė nėra įtvirtinta. Šalių teises susitarti dėl sutarties sąlygų keitimo šioje situacijoje reglamentuoja tik Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

12. Sprendimo vykdytojai, įgyvendinimo (vykdymo) terminai:

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius turės pasirašyti susitarimą prie valstybinės žemės nuomos sutarties.

UAB „Ekoinvestus“ turės laiku ir tinkamai įvykdyti susitarimu prie valstybinės žemės nuomos sutarties numatytas sąlygas. Sąlygas įvykdžius ne laiku ar ne tinkamai, valstybinės žemės nuomos sutartis bus nutraukta.

Įgyvendinimo terminai bus nurodyti susitarime prie valstybinės žemės nuomos sutarties.

13. Projekto iniciatorius, rengėjas ir/ar pranešėjas:

Iniciatorius – UAB ,,Ekoinvestus“.

Pranešėja – Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Gasiūnienė.

Rengėja – Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Rima Budreikienė.