Projektas

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2022 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

2023 m. vasario    d. Nr. 1-T-

Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo,  patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201 „Dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas),  4 punktu ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos forma, patvirtinta Įsakymo 1.2 papunkčiu, Anykščių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Anykščių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 m. priemonių vykdymo ataskaitą (pridedama).

Meras	Sigutis Obelevičius

______________

PATVIRTINTA:

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario    d. sprendimu Nr. 1-T-

# ANYKŠČIŲ RAJONO  SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2022 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

1. Informacija apie Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas

| Eil. Nr. | (1) Programos finansavimo šaltiniai | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 48 755 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius) | 68 318 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 6 324 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos | 78 |
| 1.5. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4): | 123 475 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 55 163 |
| 1.7. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 30 753 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7): | 85 916 |
| 1.9. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) | 209 391 |

| Eil. Nr. | (2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.10. | 20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 24 695 |
| 1.11. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 17 891 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11): | 42 586 |

| Eil. Nr. | (3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.13. | 80 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 98 779 |
| 1.14. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 74 584 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14): | 173 363 |

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinančių žalos prevencijos priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos |  |  |
| 2.1.1. | Prevencinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, finansavimas | 1. Priemonės vykdytojas – VĮ Valstybinės miškų urėdijos Anykščių regioninis padalinys. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2022-03-31. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2022-11-23. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: želdinių apsauga repelentais, želdinių apsauga aptveriant tvora, tvorų remontas. 4. Įsigyta įranga ar prekės – repelentai bei medžiagos reikalingos želdinių apsaugai aptveriant tvora ir tvorų remontui. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – apsauga repelentais – 307,8 ha, tvorų tvėrimas – 46,9 ha, tvorų remontas – 143,4 ha. | 33 204 |
| 2.1.2. | Prevencinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, finansavimas | 1. Priemonės vykdytojas – UAB Silvestica Green Forest Lithuania. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2022-06-20. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2022-11-30. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: želdinių apsauga repelentais. 4. Įsigyta įranga ar prekės – repelentai. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę –repelentais apsaugojo 15,51 ha miško plotą. | 1 047 |
| 2.1.3. | Prevencinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, finansavimas | 1. Priemonės vykdytojas – ūkininkas T. R. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2022-06-20. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2022-11-30. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: gyvulių apsaugos nuo vilkų priemonės. 4. Įsigyta įranga ar prekės – visi būtini elektrinio aptvaro ir elektrinių piemenų, saugančių gyvulius nuo vilkų, elementai. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – įrengtas 1,58 ha plote aptvaras apsaugantis gyvulius nuo vilkų. | 1 286 |
| 2.1.4. | Prevencinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, finansavimas | 1. Priemonės vykdytojas – ūkininkas P. M. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2022-06-20. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2022-11-14. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: gyvulių apsaugos nuo vilkų priemonės. 4. Įsigyta įranga ar prekės – visi būtini elektrinio aptvaro ir elektrinių piemenų, saugančių gyvulius nuo vilkų, elementai. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – įrengtas 800 m ilgio aptvaras apsaugantis gyvulius nuo laukinių gyvūnų. | 4 800 |
| 2.1.5. | Prevencinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, finansavimas | 1. Priemonės vykdytojas – ūkininkas A. Š. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2022-06-20. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2022-11-25. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: gyvulių apsaugos nuo vilkų priemonės. 4. Įsigyta įranga ar prekės – visi būtini elektrinio aptvaro ir elektrinių piemenų, saugančių gyvulius nuo vilkų, elementai. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – įrengtas 2,16 ha plote aptvaras apsaugantis gyvulius nuo vilkų. | 5 000 |
| 2.2. | Medžioklės plotų vienetų ribų keitimas |  |  |
| 2.2.1. | Medžioklės plotų vienetų ribų keitimas | - Priemonės vykdytojas – Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2022-04-20. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2022-08-20. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: medžioklės plotų vienetų sudarymo projektų koregavimas. 4. Įsigyta įranga ar prekės – koreguotas medžioklės plotų vienetų sudarymo projektas. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – medžioklės plotų vienetų sudarymo projektas koreguotas 3 būreliams (Vilniaus medžiotojų klubas „Uosinta“, Anykščių rajono Troškūnų medžiotojų būrelis, Anykščių rajono medžiotojų klubas „Elnias“). | 3 870 |
|  | Iš viso: |  | 49 207 |

3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

| Programos pavadinimas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- |
| Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa | 28 816 |

4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas |  | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės |  |  |  |
| 4.1.1. | Piliakalnių tvarkymo darbai |  |  |  |
| 4.1.1.1. | Piliakalnių tvarkymo darbai | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Kurklių karjeras“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2022-04-06. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2022-04-29. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: Šeimyniškėlių piliakalnio su papiliais ir gyvenvietes dalies teritorijos priežiūros (avarinės būklės likvidavimo) darbai. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – griovų, nelygumų užpylimas atvežtiniu gruntu, šlaitų tvirtinimas, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žolės mišinį. |  | 2 033 |
| 4.1.1.2. | Piliakalnių tvarkymo darbai | 1. Priemonės vykdytojas – UAB Anykščių komunalinis ūkis. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2022-06-06. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2022-06-30. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: Svirnų (Žuogų) piliakalnio teritorijos priežiūros darbai (šienavimas). 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – . |  | 1 018 |
| 4.1.1.3. | Piliakalnių tvarkymo darbai | 1. Priemonės vykdytojas – UAB“RDS1“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2022-03-28. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2022-08-29. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – . 4. Įsigyta įranga ar prekės: pagamintos 2 nukreipiamosios kelio rodyklės – kelio ženklai Nr. 628. Pagamintas informacinis stendas Papilių piliakalnis su gyvenviete. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – pastatytos rodyklės ir informacinis stendas Papilių k., Viešintų sen. |  | 2 420 |
| 4.1.2. | Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Viešinto ir Svėdaso ežeruose, Anykščių rajone | 1. Priemonės vykdytojas MB „Melioracijos servisas“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2022-01-19. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2022-09-09. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: iki sutarties nutraukimo buvo parengtas vandens transporto priemonių nuleidimo projektas Viešinto ežere ir parengtos topografinės nuotraukos. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – Sutarties įgyvendinimas buvo nutrauktas 2022-09-09 atsižvelgiant į tai, kad Valstybinė saugomų teritorijų direkcija nepritarė vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimui Viešinto ežere, o priemonės vykdytojui buvo atlygintos iki tol patirtos išlaidos. |  | 1 838 |
| 4.1.3. | Sosnovskio barščio naikinimas Anykščių rajone | 1. Priemonės vykdytojas – MB „Tvūkis“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2022-03-17. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2022-10-03. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: invazinių augalų naikinimas 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – buvo įgyvendintos naikinimo priemonės 158,54 a plote Anykščių rajone. |  | 3 171 |
| 4.1.4. | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „City Form LT“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2020-10-26. Priemonės įvykdymo pabaigos data –2022-03-01. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: parengtas ir patvirtintas Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano projektas. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – . |  | 2 856 |
| 4.1.5. | Bešeimininkio gręžinio likvidavimo darbai | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Artva“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2022-06-27. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2022-11-11. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: likviduotas fontanuojantis gręžinys. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – parengtas ir suderintas su LGT gręžinio likvidavimo techninio projektas. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – gręžinys likviduotas Jazminavos k., Debeikių sen.. |  | 5 388 |
| 4.1.6. | Gyventojams priklausančių asbesto gaminių atliekų sutvarkymas | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Ecoservice projektai“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2022-07-13. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2022-12-01. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: iš gyventojų surinktas ir išvežtas utilizuoti asbestinis šiferis. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – utilizuota 26,52 t. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – surinktas ir sutvarkytas šiferis iš 15 namų ūkių. |  | 4 420 |
| 4.1.7. | Nenumatytų aplinkos apsaugos priemonių finansavimas | 1. Priemonės vykdytojas – MSK „Miško žemė“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2022-04-07. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2022-05-31. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: botaninių gamtos paveldo objektų matavimo paslaugos. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – išmatuoti medžio, lajos aukščiai, kamieno, lajos pločiai, GPS koordinatės ir t.t. |  | 1 379 |
| 4.2. | Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės |  |  |  |
| 4.2.1. | Konteinerinių aikštelių Anykščių mieste išplėtimas tekstilės konteinerių pastatymui | 1. Priemonės vykdytojas – UAB Anykščių komunalinis ūkis. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2022-06-08. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2022-08-31. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: praplėstos pusiau požeminių konteinerių aikštelės Anykščių mieste tekstilės konteinerių pastatymui. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – praplėstos 4-ios aikštelės: Statybininkų, J. Basanavičiaus, Šviesos ir Žvejų gatvėse. |  | 1 821 |
| 4.2.2. | Prisidėjimas prie APVA projekto tekstilės atliekų surinkimo konteinerių įsigijimui | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Strefa“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2022-07-22. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2022-11-09. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – . 4. Įsigyta įranga ar prekės: įsigyti 2,5 m3 talpos 9 vnt. konteineriai tekstilės atliekų surinkimui. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – įsigyti konteineriai pastatyti seniūnijų centruose. |  | 9 986 |
| 4.2.3. | Antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių įsigijimui | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Econovus“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2022-07-20. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2022-08-23. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – . 4. Įsigyta įranga ar prekės: įsigyti 120 l talpos 100 vnt. stiklo pakuočių atliekų surinkimo konteineriai ir 240 l talpos konteineriai skirti popieriaus, plastiko ir metalo pakuočių atliekoms rinkti. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – konteineriai bus išdalinti individualių namų savininkams. |  | 6 697 |
| 4.3. | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymo priemonės |  |  |  |
| 4.3.1. | Bešeimininkių ir pavojingų atliekų surinkimo ir sutvarkymo paslaugos |  |  |  |
| 4.3.1.1. | Bešeimininkių ir pavojingų atliekų surinkimo ir sutvarkymo paslaugos | Priemonės vykdytojas – UAB „Ecoservice projektai“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2021-10-29. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2022-08-31. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – sutvarkytos bešeimininkės atliekos. 2022 m. gauti du privalomi nurodymai sutvarkyti bešeimininkėmis atliekomis užterštas teritorijas, kitas teritorijas administracija sutvarkė savo iniciatyva. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – sutvarkyta Svėdasų, Viešintų, Skiemonių sen. automobilių ardymo, asbesto, elektros, elektroninės įrangos, mišriomis komunalinėmis, stambiagabaritėmis, statybos griovimo atliekomis užtertos teritorijos. |  | 25 542 |
| 4.3.1.2. | Bešeimininkių ir pavojingų atliekų surinkimo ir sutvarkymo paslaugos | Priemonės vykdytojas – UAB Anykščių komunalinis ūkis. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2022-04-12. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2022-07-31. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – bešeimininkių statybos ir griovimo atliekų surinkimo ir galutinio sutvarkymo paslaugos. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – sutvarkyta 102,73 t atliekų (Anykščių m. Žiburio g., Skiemonių, Andrioniškio, Viešintų Troškūnų, Traupio sen.). |  | 3 655 |
| 4.4. | Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės |  |  |  |
| 4.4.1. | Anykščių rajono savivaldybės aplinkos stebėsenos programos finansavimas |  |  |  |
| 4.4.1.1. | Paplūdimių vandens kokybės tyrimų paslaugos | 1. Priemonės vykdytojas – Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2022-04-06. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2022-09-26. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: vandens kokybės tyrimų (mikrobiologinių, fizinių-cheminių) paslaugos bei paplūdimiuose esančiame smėlyje kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymo tyrimai. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – vandens mėginiai imti maudymosi sezono metu iš Šventosios upės prieš Anykščių miestą ir už miesto, Viešinto, Alaušo, Rubikių, Nevėžos ežerų paplūdimių 6 kartus per maudymosi sezoną. Nebuvo nustatyta normas viršijusi tarša. Helmintų ir kiaušinėlių tyrimai atlikti tų pačių paplūdimių smėlyje 4-is kartus per maudymosi sezoną. Hekmintais ir jų kaiušinėliais nustatyta tarša 05 mėn. Šventosios upės Šeimyniškėlių g. 15A, Nevėžos ir Viešinto ež. paplūdimių smėlyje, bei 06 mėn. Šventosios upės Dainuvos slėnio ir Viešinto ež. paplūdimių smėlyje. |  | 4 094 |
| 4.4.1.2. | Triukšmo tyrimų paslaugos | 1. Priemonės vykdytojas – Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2022-06-17. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2022-12-08. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 2 kartus atlikti akustinio triukšmo matavimai pagal ekvivalentinį ir maksimalų garso lygius, įvairiu paros metu 9 taškuose. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę –triukšmo matavimai atlikti Anykščių rajono savivaldybės ligoninės, Antano Vienuolio progimnazijos, Kavarsko vidurinės mokyklos-daugiafunkcio centro, Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos, Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos, Liūdiškių gatvės 23, J. Biliūno gatvės 8, A. Vienuolio gatvės 11, Kairiojo Šventosios upės tako teritorijose. |  | 1 809 |
| 4.4.1.3. | Oro kokybės tyrimai Anykščių mieste | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Ekomodelis“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2022-04-06. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2022-10-21. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: oro kokybės tyrimų paslaugos Anykščių mieste. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – tyrimai atlikti 5-iuose Anykščių miesto taškuose, pavasario, vasaros sezono metu tirta kietosios dalelės, sieros ir azoto dioksidai, benzenas. Viršijimų nenustatyta. |  | 7 022 |
| 4.4.2. | Šventosios upės makrofitų šienavimo darbams atlikti projekto parengimas | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Inžinierinis projektavimas“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2022-09-01. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2022-12-22. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: parengtas Šventosios upės vagos, esančios Anykščių mieste, tvarkymo darbų projektas. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projekte numatytos dvi upės šienavimo atkarpos, pirma – nuo užtvankos iki bažnyčios šlaito, antra – nuo bažnyčios šlaito iki gaisrininkų salos. Už suteiktas paslaugas bus atsiskaitoma 2023 m. |  | 0 |
| 4.4.3. | Anykščių miesto parko ir Viešintų miestelio tvenkinių tvarkymas | 1. Priemonės vykdytojas – MB„FUTURUS ENERGIA“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2022-12-01. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023-05-01. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – pradėti Anykščių miesto parko tvenkinio valymo darbai. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – tiek Anykščių miesto, tiek Viešintų miestelio tvenkiniai planuojami sutvarkyti iki 2023-05-01 d. |  | 0 |
| 4.4.4. | Priemonių, reikalingų avarijų padariniams likviduoti, pirkimas | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Aplinkos apsaugos sprendimai“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2022-11-15. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2022-12-01. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – . 4. Įsigyta įranga ar prekės: 10 l Challenge Bio Task naftos produktų skaidytojas, 34 kg DR13 biraus universalaus granuliuoto absorbento, 65 kg BL-BRK60 biraus biologinio absorbento. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – įsigytos prekės bus naudojami Panevežio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, įvykių metu stabdyti teršalų išsiliejimą į aplinką. |  | 350 |
| 4.5. | Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės |  |  |  |
| 4.5.1. | Išlaidos ekologiniam švietimui, aplinkosauginiams renginiams (šventėms, konkursams, akcijoms ir kt.), seminarams, mokymams, konferencijoms, leidybai, prenumeratai, informaciniams straipsniams, informaciniams ženklams ir t. t. |  |  |  |
| 4.5.1.1. | Įsigyti spaudiniai aplinkosaugine tema | 1. Priemonės vykdytojas – VšĮ „Ekologinio šveitimo centras“, VšĮ „Lututė“, UAB „Savaitė“, VšĮ „Baltijos miškai“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2022-11-15. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2022-12-31. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – . 4. Įsigyta įranga ar prekės: laikraščio „Žaliasis pasaulis“ (6 vnt.), žurnalo „Ar žinai, kad?“ (6 vnt.), žurnalų „Lututė“ (18 vnt.), „Miškai“ (6 vnt.) metinės prenumeratos švietimo įstaigoms. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – užprenumeruoti aplinkosauginiai laikraščiai, žurnalai švietimo įstaigoms (mokykloms, darželiams, daugiafunkciniams centrams). |  | 1 216 |
| 4.5.1.2. | Priemonės akcijai „Darom“ | 1. Priemonės vykdytojas –Office System. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2020-10-29. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2022-04-12. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – . 4. Įsigyta įranga ar prekės: 2600 vnt. 120 l talpos šiukšlių maišai bei 1000 vnt. porų trikotažinių pirštinių. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – išdalinta akcijos dalyviams. |  | 970 |
| 4.5.1.3. | Konteinerių lipdukai | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „RDS1“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2022-11-23. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2022-12-27. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – maketavimo, spausdinimo, pristatymo paslaugos. 4. Įsigyta įranga ar prekės: po 100 vnt. lipdukų atsparių atmosferos oro sąlygoms, skirtų (stiklo, popieriaus, plastiko) konteineriams. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – lipdukai (rūšiavimo rekomendacijos). |  | 1 089 |
| 4.5.2. | Stendų maudyklose įrengimas | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Šmikis“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2022-06-03. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2022-07-13. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – . 4. Įsigyta įranga ar prekės: – pagamintos 6-ios skelbimo lentos. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – . |  | 6 171 |
| 4.6. | Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės |  |  |  |
| 4.6.1. | Želdinių atkuriamosios kompensacijos panaudojimas želdynų atkūrimui |  | 1. Priemonės vykdytojas – . 2. Priemonės vykdymo pradžios data – . Priemonės įvykdymo pabaigos data – . 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: neįgyvendinta. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – nepanaudotos lėšos bus naudojamos 2023 m. želdinimas įsigyti. | 0 |
|  | Iš viso: |  |  | 94 945 |

5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)

| Eil. Nr. |  | Programos priemonių grupės pavadinimas | Lėšų likutis, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. |  | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2) | 36 709 |
| 5.2. |  | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) | 13 770 |
| 5.3. |  | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4) | 78 418 |
| 5.4. | Iš viso: |  | 128 897 |

______________________________

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2022 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.	Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.

Vadovaudamasi Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201, 4 punktu, Anykščių rajono savivaldybės administracija ne vėliau kaip iki kovo 1 d. turi pateikti Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitą kartu su šio sprendimo kopija.

2.	Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos ir laukiami rezultatai.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201 „Dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“.

3. Lėšų poreikis ir šaltiniai.

Nėra.

4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, galimos neigiamos priimto sprendimo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Numatomo teisinio reguliavimo poveikis nevertinamas. Neigiamų pasekmių nenumatoma.

Nepriėmus teigiamo sprendimo, Aplinkos apsaugos departamentui nebus laiku  pateikta aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaita bei negalėsime tvirtinti aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios  programos 2023 m. planuojamų priemonių. Priimti teigiamą sprendimą.

5. Kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios – kas ir kada juos turėtų priimti.

Teigiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo priėmimas.

6. Sprendimo įgyvendinimo terminai – kas, ką ir kada turėtų atlikti.

Bendrasis ir ūkio skyrius iki kovo 1 d. pateiks Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitą kartu su šio sprendimo kopija.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.

Nėra.

8. Kiti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ir paaiškinimai.

Nėra.

9. Sprendimo projekto iniciatoriai ir rengėjai, pranešėjas

Iniciatorius – Bendrasis ir ūkio skyrius.

Rengėja – Bendrojo ir ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Inga Žukauskienė.

Pranešėjas – Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Simas Aštrauskas.