Projektas

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

dėl anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo nr. 1-ts-158 „dėl uždarosios akcinės bendrovės „anykščių vandenys“ veiklos plano 2019–2021 metams patvirtinimo“ pakeitimo

2022 m. gruodžio 28 d. Nr. 1-T-367

Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių vandenys“ 2022 m. lapkričio 25 d. prašymą Nr. SD-337 „Dėl dokumentų pateikimo“, Anykščių rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių vandenys“ veiklos planą 2019–2021 metams, patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-TS-158 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių vandenys“ veiklos plano 2019–2021 metams patvirtinimo“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybai (J. Biliūno g. 23, 29111, Anykščiai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Meras                                                                                                     Sigutis Obelevičius

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. 1-TS-158

priedas

(Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2022 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. 1-T-

redakcija)

UAB „ANYKŠČIŲ VANDENYS“

VEIKLOS PLANAS

| Eil. Nr. | Įsigytas (atstatytas) ilgalaikis turtas | 2019 m. | 2020 m. |  |  |  |  | 2021 m. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | II | III | IV | Iš viso | I | II | III | IV | Iš viso |
| 1. | Ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai | 1754,93 | 230,71 | 1014,70 | 1071,03 | 545,36 | 2861,80 | 85,76 | 244,58 | 143,53 | 108,81 | 582,68 |
| 1.1. | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos | 230,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 244,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 256,00 |
| 1.1.1. | Iš to skaičiaus paviršinių nuotekų ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Valstybės subsidijų ir dotacijų lėšos | 17,00 | 8,00 | 65,00 | 81,00 | 24,00 | 178,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Valstybės subsidijų ir dotacijų lėšos | 17,00 | 8,00 | 65,00 | 81,00 | 24,00 | 178,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Savivaldybės subsidijų ir dotacijų lėšos | 165,00 | 36,00 | 288,00 | 332,00 | 104,00 | 760,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Savivaldybės subsidijų ir dotacijų lėšos | 165,00 | 36,00 | 288,00 | 332,00 | 104,00 | 760,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Paskolos investicijų projektams įgyvendinti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Europos sąjungos fondų lėšos | 809,00 | 56,00 | 447,00 | 537,00 | 311,70 | 1351,70 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra | 809,00 | 56,00 | 447,00 | 537,00 | 311,70 | 1351,70 |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Kitos nuosavos lėšos | 533,93 | 69,71 | 153,70 | 60,03 | 44,66 | 328,10 | 21,76 | 180,58 | 79,53 | 44,81 | 326,68 |
| 1.6.1. | Ataskaitinio laikotarpio pelno dalis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. | Ankstesniais laikotarpiais sukauptos piniginės lėšos | 533,93 | 69,71 | 153,70 | 60,03 | 44,66 | 328,10 | 21,76 | 180,58 | 79,53 | 44,81 | 326,68 |
| 1.6.3. | Kitos lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Lėšų panaudojimas | 1524,93 | 169,71 | 953,70 | 1010,03 | 484,36 | 2617,80 | 21,76 | 180,58 | 79,53 | 44,81 | 326,68 |
| 2.1. | Investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti | 1330,00 | 100,00 | 800,00 | 950,00 | 439,70 | 2289,70 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kurklių mstl. | 1015,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Vandentiekio ir nuotekų tinklų Anykščių aglomeracijoje (sodų bendrija „Šaltupys“ ir Keblonių k.) statyba | 150,00 | 50,00 | 400,00 | 450,00 | 289,70 | 1189,70 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Vandentiekio tinklų plėtra ir nuotekų bei valymo įrenginių statyba Andrioniškio gyvenvietėje, Anykščių rajone | 100,00 | 50,00 | 400,00 | 500,00 | 150,00 | 1100,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Burbiškio VGĮ statyba | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti) | 194,93 | 69,71 | 153,70 | 60,03 | 44,66 | 328,10 | 21,76 | 180,58 | 79,53 | 44,81 | 326,68 |
| 2.2.1. | Vandens skaitiklių vartojimo vietose įrengimas | 20,00 | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 20,00 | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 20,00 |
| 2.2.2. | Vandens ir nuotekų tinklų remontas | 40,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 14,99 | 44,99 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 40,00 |
| 2.2.3. | Transporto priemonės | 60,00 |  |  |  | 19,80 | 19,80 |  |  | 36,53 |  | 36,53 |
| 2.2.4. | Angaro pirkimas | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Pagrindinės nuotekų siurblinės renovacija | 50,00 | 50,00 | 100,00 |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. | Siurblių pirkimas (vandens siurbliai – 2 vnt., nuotekų – 14 vnt.) | 9,00 | 2,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 14,00 | 3,00 | 15,00 | 4,00 | 1,00 | 23,00 |
| 2.2.7. | Tvoros su vartais statyba (Liudiškių g. 28) | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8. | Administracinio pastato renovacija (NVĮ) |  |  | 14,00 |  |  | 14,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.9. | Orapūtės pastato renovacija (NVĮ) |  |  | 12,00 |  |  | 12,00 |  |  | 3,00 |  | 3,00 |
| 2.2.10. | Katilinės renovacija |  |  | 8,00 |  |  | 8,00 |  |  | 3,00 |  | 3,00 |
| 2.2.11. | Remonto dirbtuvių renovacija (NVĮ) |  |  |  | 18,00 |  | 18,00 |  |  | 15,00 |  | 15,00 |
| 2.2.12. | Choratorinės renovacija (NVĮ) |  |  |  | 2,00 |  | 2,00 |  |  | 5,00 |  | 5,00 |
| 2.2.13. | Vandens bokšto renovacija (Šaltupio g.) |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  | 150,00 |
| 2.2.14. | Biuro baldai (Šaltupio g. 26) |  |  |  |  |  |  | 1,07 |  |  |  | 1,07 |
| 2.2.15. | Programinė įranga |  |  |  | 19,68 |  | 19,68 |  |  |  |  |  |
| 2.2.16. | Mašinos ir įranga, įrenginiai, prietaisai, įrankiai | 3,93 | 0,71 | 0,70 | 3,35 | 0,87 | 5,63 | 0,69 | 2,58 |  | 26,81 | 30,08 |

___________________________________________

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „dėl anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo nr. 1-ts-158 „dėl uždarosios akcinės bendrovės „anykščių vandenys“ veiklos plano 2019–2021 metams patvirtinimo“ pakeitimo“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai:

Gautas uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių vandenys“ (toliau – Bendrovė) 2022 m. lapkričio 25 d. prašymas Nr. SD-337 „Dėl dokumentų pateikimo“, kuriame prašoma suderinti 2019–2021 m. faktiškai papildomai įgyvendintas investicijas, kurios nebuvo patvirtintos Anykščių rajono savivaldybės 2019 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-TS-158 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių vandenys“ veiklos plano 2019–2021 metams patvirtinimo“.

Uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių vandenys“ faktiškai įvykdytos investicijos, tūkst. Eur, kurios nebuvo patvirtintos 2019–2021 metų veiklos plane, patvirtintame Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-TS-158 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių vandenys“ veiklos plano 2019–2021 metams patvirtinimo“:

| Eil. Nr. | Įsigytas (atstatytas ilgalaikis turtas | 2019 m. | 2020 m. |  |  |  |  | 2021 m. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | II | III | IV | Iš viso | I | II | III | IV | Iš viso |
| 1. | Ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai | 3,93 | 0,71 | 0,70 | 23,03 | 172,36 | 196,80 | 1,76 | 2,58 | 36,53 | 26,81 | 67,68 |
| 1.1. | Europos sąjungos fondų lėšos |  |  |  |  | 146,70 | 146,70 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Vandentiekio ir nuotekų tinklų Anykščių aglomeracijoje (sodų bendrija „Šaltupys“ ir Keblonių k.) statybos darbai |  |  |  |  | 146,70 | 146,70 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Kitos nuosavos lėšos | 3,93 | 0,71 | 0,70 | 23,03 | 25,66 | 50,10 | 1,76 | 2,58 | 36,53 | 26,81 | 67,68 |
| 1.2.1. | Ankstesniais laikotarpiais sukauptos piniginės lėšos | 3,93 | 0,71 | 0,70 | 23,03 | 25,66 | 50,10 | 1,76 | 2,58 | 36,53 | 26,81 | 67,68 |
| 1.2.1.1. | Mašinos ir įranga, įrenginiai, prietaisai, įrankiai | 3,93 | 0,71 | 0,70 | 3,35 | 0,87 | 5,63 | 0,69 | 2,58 |  | 26,81 | 30,08 |
| 1.2.1.2. | Vandentiekio linijos Levaniškio k. remontas |  |  |  |  | 4,99 | 4,99 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3. | Biuro baldai (Šaltupio g. 26, Anykščių m.) |  |  |  |  |  |  | 1,07 |  |  |  | 1,07 |
| 1.2.1.4. | Programinė įranga |  |  |  | 19,68 |  | 19,68 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.5. | Transporto priemonės |  |  |  |  | 19,80 | 19,80 |  |  | 36,53 |  | 36,53 |
| 2. | Lėšų panaudojimas | 3,93 | 0,71 | 0,70 | 23,03 | 172,36 | 196,80 | 1,76 | 2,58 | 36,53 | 26,81 | 67,68 |
| 2.1. | Investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti |  |  |  |  | 146,70 | 146,70 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Vandentiekio ir nuotekų tinklų Anykščių aglomeracijoje (sodų bendrija „Šaltupys“ ir Keblonių k.) statybos darbai. |  |  |  |  | 146,70 | 146,70 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti) | 3,93 | 0,71 | 0,70 | 23,03 | 25,66 | 50,10 | 1,76 | 2,58 | 36,53 | 26,81 | 67,68 |
| 2.2.1. | Mašinos ir įranga, įrenginiai, prietaisai, įrankiai | 3,93 | 0,71 | 0,70 | 3,35 | 0,87 | 5,63 | 0,69 | 2,58 |  | 26,81 | 30,08 |
| 2.2.2. | Vandentiekio linijos Levaniškio k. remontas |  |  |  |  | 4,99 | 4,99 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Biuro baldai (Šaltupio g. 26, Anykščių m) |  |  |  |  |  |  | 1,07 |  |  |  | 1,07 |
| 2.2.4. | Programinė įranga |  |  |  | 19,68 |  | 19,68 |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Transporto priemonės |  |  |  |  | 19,80 | 19,80 |  |  | 36,53 |  | 36,53 |

| Eil. Nr. | Pavadinimas | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektas „vandentiekio ir nuotekų tinklų Anykščių aglomeracijoje (Sodų bendrija „Šaltupys“ ir Keblonių k.) |  | 146,70 |  |
| 2. | Mašinos ir įranga | 3,93 | 5,63 | 30,08 |
| 2.1. | Simatic operatoriaus panelė OP77A |  | 1,41 |  |
| 2.2. | Siurblys su stovu S1.80.125.300.4.62H.D.338.G.N.D.511 |  |  | 12,93 |
| 2.3. | Siurblys su stovu S1.80.125.300.4.62H.D.338.G.N.D.511 |  |  | 12,93 |
| 2.4. | Transformatorius (įtampa NTMI 10Kv/100V) su patikra Anykščių m. valymo įrenginiuose | 0,90 |  |  |
| 2.5. | Transformatorius (įtampa NTMI 10Kv/100V) su patikra Anykščių m. valymo įrenginiuose | 0,90 |  |  |
| 2.6. | Trikojus TM-9 su gerve RUP-502 |  | 0,53 |  |
| 2.7. | Vienkryptis tankintuvas gruntui Honda GX 160 (vibro plokštė) | 1,42 |  |  |
| 2.8. | Orapūtė FPZ |  | 0,87 |  |
| 2.9. | Orapūtė FPZ SCL R30-MD MOR 1,5 kW |  |  | 0,95 |
| 2.10. | Dažnio keitiklis HELIX-VE410-IE2-WE |  |  | 1,98 |
| 2.11. | Dažnio keitiklis ODE-3-440300 15 kW |  | 0,71 |  |
| 2.12. | Dujų analizatorius MIcrotector IIG450/4 | 0,71 |  |  |
| 2.13. | Elektros srovės generatorius |  |  | 0,69 |
| 2.14. | Kolorimetras geležies nustatymui DR300 |  |  | 0,60 |
| 2.15. | Krūmapjovė 545RX |  | 0,70 |  |
| 2.16. | Mobilus ventiliatorius ZWP 1300 S 0,55 kW |  | 0,60 |  |
| 2.17. | Nugeležinimo valdymo vožtuvas Magnum 2 |  | 0,81 |  |
| 3. | Vendnetiekio linija Levaniškio k. per upę |  | 4,99 |  |
| 4. | Biuro baldai Šaltupio g. 26, Anykščių m. |  |  | 1,07 |
| 5. | Programinė įranga |  | 19,68 |  |
| 5.1. | Mokesta 2.0 licencija |  | 16,30 |  |
| 5.2. | PĮ Profit-W finansinių procesų valdymas ir apskaita |  | 3,38 |  |
| 6. | Transporto priemonės |  | 19,80 | 36,53 |
| 6.1. | Automobilis Citroen Berlingo, valstybinis numeris MBR 261 |  |  | 3,63 |
| 6.2. | Automobilis Iveco Eurocargo, valstybinis numeris MAS 778 |  |  | 29,90 |
| 6.3. | Automobilis Peugeot Bipper, valstybinis numeris LZN 506 |  |  | 3,00 |
| 6.4. | Automobilis Peugeot Boxer, valstybinis numeris LPZ 958 |  | 19,80 |  |
| Iš viso |  | 3,93 | 196,80 | 67,68 |

1 eilutė. Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų Anykščių aglomeracijoje (sodų bendrija „Šaltupys“ ir Keblonių k.) statybos darbai:

Siekiant užtikrinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą bei gerinti veiklą aplinkosaugos srityje, kad Savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijos gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas, kad būtų užtikrintas aplinkos taršos mažinimas nuotekomis, 2020 m. už 1 339,70 tūkst. eurų sumą atlikti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros darbai. Sodų bendrijoje „Šaltupys“ ir Keblonių k., Anykščių sen., įrengta 7,921 km naujų vandentiekio tinklų ir 7,7 km naujų nuotekų tinklų, pastatyta trečio pakėlimo vandentiekio siurblinė ir buitinių nuotekų šalinimo siurblinė. Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-TS-158 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių vandenys“ veiklos plano 2019–2021 metams patvirtinimo“ patvirtinta lėšų suma – 1 193,00 tūkst. eurų, o faktiškai atlikta investicijų už 1 339,7 tūkst. eurų sumą, tvirtinimui teikiamas skirtumas – 146,70 tūkst. eurų suma.

2.1 eilutė. Simatic operatoriaus panelė OP77A:

Pakeista vietoje sugedusios Svėdasų nuotekų valykloje.

2.2 ir 2.3 eilutės. Vandens ir nuotekų siurbliai:

Pakeisti vietoje sugedusių, nebetinkamų remontuoti, siurblių Anykščių nuotekų valymo įrenginiuose.

2.4 ir 2.5 eilutės. Transformatoriai:

Sumontuoti vietoje senų, neatitinkančių techninių reikalavimų transformatorių Anykščių m. valymo įrenginiuose.

2.6eilutė. Trikojis TM-9 su gerve RUP-502:

Įsigytas siekiant įgyvendinti bendrovės darbuotojų saugos reikalavimus.

2.7 eilutė. Vienkryptis tankintuvas gruntui Honda GX 160 (vibro plokštė):

Naudojamas avarijų likvidavimui.

2.8 ir 2.9 eilutės. Orapūtės:

Pakeistos vietoje sugedusių Anykščių m. ir Debeikių sen. nuotekų valyklose.

2.10 ir 2.11 eilutės. Dažnio keitikliai:

Sumontuoti vietoje sugedusių Kavarsko m. vandens gerinimo įrenginiuose ir nuotekų siurblinėje Anykščių m.

2.12 eilutė. Dujų analizatorius:

Skirtas sprogių, toksinių dujų ir deguonies koncentracijos matavimams. Naudojamas dujų nustatymui ir matavimui vandentiekio ir nuotekų šuliniuose, perpumpavimo stotyse ir nuotekų  valymo stotyse, oro kontrolei ir asmeninei saugai. Naudojamas vietoje senojo – kuris nepraėjo metrologijos centro patikros ir remontui netinkamas.

2.13 eilutė. Elektros srovės generatorius:

Įsigytas nepertraukiamai bendrovės veiklos užtikrinimui.

2.14 eilutė. Kolorimetras geležies matavimui:

Įsigytas siekiant užtikrinti vandens kokybės reikalavimus.

2.15 eilutė. Krūmapjovė:

Naudojama vandentvarkos objektų aplinkos priežiūrai.

2.16. Mobilus ventiliatorius:

Naudojamas vandentiekio ir nuotekų šuliniuose pavojingų ir nuodingų dujų pašalinimui, užtikrinama atliekamų darbų sauga.

2.17 eilutė. Nugeležinimo valdymo vožtuvas:

Pakeistas vietoje sugedusio Andrioniškio mstl. vandens gerinimo įrenginiuose.

3 eilutė. Vandentiekio linija Levaniškio k. per upę:

Levaniškio k. buvo įrengti du atskiri gręžiniai (viename ir kitame upės krante). Siekiant patirti kuo mažiau sąnaudų, pastačius naujus vandens gerinimo įrenginius, Bendrovė nusprendė sujungti vandentiekio linijas.

4 ir 5 eilutės. Biuro baldai Šaltupio g. 26, Anykščių m. ir programinė įranga:

Sukūrus vieningą Anykščių komunalinių paslaugų klientų aptarnavimo centrą Šaltupio g. 26, Anykščių m., Bendrovės darbuotojams buvo nupirkti biuro baldai ir programinė įranga klientų aptarnavimui.

6 eilutė. Transporto priemonės:

Automobilis Citroen Berlingo:

Skirtas Bendrovės apskaitos skyriaus darbuotojams. Įsigytas vietoje senojo VW Caddy automobilio, kuris techniškai netinkamas naudoti, didelės remonto ir eksploatacinės išlaidos. Nauda – darbuotojų saugumas, mažesnis neigiamas poveikis aplinkai, mažesnės aptarnavimo ir eksploatacijos išlaidos.

Automobilis Iveco Eurocargo:

Įsigytas naudotas automobilis skirtas nuotekų traukimui iš kanalizacijos šulinių. Turimas automobilis dažnai genda. Didėjant rajono gyventojų skaičiui, įsirenginėjančių individualius nuotekų valymo įrenginius, didėja užsakymų kiekis šios paslaugos atlikimui. Nauda – darbuotojų saugumas, mažesnis neigiamas poveikis aplinkai, mažesnės aptarnavimo ir eksploatacijos išlaidos.

Automobilis Peugeot Bipper:

Skirtas miesto avarinės tarnybos darbuotojams, pakeistas netinkamas naudoti automobilis Fiat Panda. Nauda – darbuotojų saugumas, mažesnis neigiamas poveikis aplinkai, mažesnės aptarnavimo ir eksploatacijos išlaidos.

Automobilis Peugeot Boxer:

Įsigytas naudotas krovininis automobilis, skirtas kaimo avarinės tarnybos darbuotojams, naudojamas vietoje senojo nurašyto automobilio VW Transporter. Nauda – darbuotojų saugumas, mažesnis neigiamas poveikis aplinkai, mažesnės aptarnavimo ir eksploatacijos išlaidos.

2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos ir laukiami rezultatai:

Suderinamos uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių vandenys“ investicijos. Anykščių rajono savivaldybės tarybai pritarus investicijoms, jos pripažįstamos pagrįstomis Bendrovės teikiamų paslaugų kainoms peržiūrėti.

3. Lėšų poreikis ir šaltiniai:

Nėra.

4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, galimos neigiamos priimto sprendimo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:

Teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai nevertinami. Neigiamos priimto sprendimo pasekmės nenumatomos.

5. Kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios – kas ir kada juos turėtų priimti:

Keičiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. 1-TS-158 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių vandenys“ veiklos plano 2019–2021 metams patvirtinimo“.

6. Sprendimo įgyvendinimo terminai – kas, ką ir kada turėtų atlikti:

Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėjo pavaduotojui iki 2023 m. sausio 4 d. informuoti uždarąją akcinę bendrovę „Anykščių vandenys“ apie priimtą sprendimą.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

Negauta.

8. Kiti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ir paaiškinimai:

Nėra.

9. Sprendimo projekto iniciatoriai ir rengėjai, pranešėjas:

Iniciatorius – uždaroji akcinė bendrovė „Anykščių vandenys“.

Projekto rengėja – Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėjo pavaduotoja A. Savickienė.

Pranešėja – Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėja Vilma Vilkickaitė.

Lyginamasis variantas

Projektas

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

dėl anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo nr. 1-ts-158 „dėl uždarosios akcinės bendrovės „anykščių vandenys“ veiklos plano 2019–2021 metams patvirtinimo“ pakeitimo

2022 m. gruodžio 28 d. Nr. 1-T-

Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, bei atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių vandenys“ 2022 m. lapkričio 25 d. prašymą Nr. SD-337 „Dėl dokumentų pateikimo“, Anykščių rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių vandenys“ veiklos planą 2019–2021 metams, patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-TS-158 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių vandenys“ veiklos plano 2019–2021 metams patvirtinimo“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybai (J. Biliūno g. 23, 29111, Anykščiai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Meras                                                                                                     Sigutis Obelevičius

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. 1-TS-158

priedas

(Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2022 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. 1-T-

redakcija)

UAB „ANYKŠČIŲ VANDENYS“

VEIKLOS PLANAS

| Eil. Nr. | Įsigytas (atstatytas) ilgalaikis turtas | 2019 m. | 2020 m. |  |  |  |  | 2021 m. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | II | III | IV | Iš viso | I | II | III | IV | Iš viso |
| 1. | Ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai | 1754,93 1751,00 | 230,71 230,00 | 1014,70 1014,00 | 1071,03 1048,00 | 545,36 373,00 | 2861,80 2665,00 | 85,76 84,00 | 244,58 242,00 | 143,53 107,00 | 108,81 82,00 | 582,68 515,00 |
| 1.1. | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos | 230,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 244,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 256,00 |
| 1.1.1. | Iš to skaičiaus paviršinių nuotekų ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Valstybės subsidijų ir dotacijų lėšos | 17,00 | 8,00 | 65,00 | 81,00 | 24,00 | 178,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Valstybės subsidijų ir dotacijų lėšos | 17,00 | 8,00 | 65,00 | 81,00 | 24,00 | 178,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Savivaldybės subsidijų ir dotacijų lėšos | 165,00 | 36,00 | 288,00 | 332,00 | 104,00 | 760,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Savivaldybės subsidijų ir dotacijų lėšos | 165,00 | 36,00 | 288,00 | 332,00 | 104,00 | 760,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Paskolos investicijų projektams įgyvendinti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Europos sąjungos fondų lėšos | 809,00 | 56,00 | 447,00 | 537,00 | 311,70 165,00 | 1351,70 1205,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra | 809,00 | 56,00 | 447,00 | 537,00 | 311,70 165,00 | 1351,70 1205,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Kitos nuosavos lėšos | 533,93 530,00 | 69,71 69,00 | 153,70 153,00 | 60,03 37,00 | 44,66 19,00 | 328,10 278,00 | 21,76 20,00 | 180,58 178,00 | 79,53 43,00 | 44,81 18,00 | 326,68 259,00 |
| 1.6.1. | Ataskaitinio laikotarpio pelno dalis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. | Ankstesniais laikotarpiais sukauptos piniginės lėšos | 533,93 530,00 | 69,71 69,00 | 153,70 153,00 | 60,03 37,00 | 44,66 19,00 | 328,10 278,00 | 21,76 20,00 | 180,58 178,00 | 79,53 43,00 | 44,81 18,00 | 326,68 259,00 |
| 1.6.3. | Kitos lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Lėšų panaudojimas | 1524,93 1521,00 | 169,71 169,00 | 953,70 953,00 | 1010,03 987,00 | 484,36 312,00 | 2617,80 2421,00 | 21,76 20,00 | 180,58 178,00 | 79,53 43,00 | 44,81 18,00 | 326,68 259,00 |
| 2.1. | Investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti | 1330,00 | 100,00 | 800,00 | 950,00 | 439,70 293,00 | 2289,70 2143,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kurklių mstl. | 1015,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Vandentiekio ir nuotekų tinklų Anykščių aglomeracijoje (sodų bendrija „Šaltupys“ ir Keblonių k.) statyba | 150,00 | 50,00 | 400,00 | 450,00 | 289,70 143,00 | 1189,70 1043,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Vandentiekio tinklų plėtra ir nuotekų bei valymo įrenginių statyba Andrioniškio gyvenvietėje, Anykščių rajone | 100,00 | 50,00 | 400,00 | 500,00 | 150,00 | 1100,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Burbiškio VGĮ statyba | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti) | 194,93 191,00 | 69,71 69,00 | 153,70 153,00 | 60,03 37,00 | 44,66 19,00 | 328,10 278,00 | 21,76 20,00 | 180,58 178,00 | 79,53 43,00 | 44,81 18,00 | 326,68 259,00 |
| 2.2.1. | Vandens skaitiklių vartojimo vietose įrengimas | 20,00 | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 20,00 | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 20,00 |
| 2.2.2. | Vandens ir nuotekų tinklų remontas | 40,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 14,99 10,00 | 44,99 40,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 40,00 |
| 2.2.3. | Automobilių pirkimas (3 vnt.) Transporto priemonės | 60,00 |  |  |  | 19,80 | 19,80 |  |  | 36,53 |  | 36,53 |
| 2.2.4. | Angaro pirkimas | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Pagrindinės nuotekų siurblinės renovacija | 50,00 | 50,00 | 100,00 |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. | Siurblių pirkimas (vandens siurbliai – 2 vnt., nuotekų – 14 vnt.) | 9,00 | 2,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 14,00 | 3,00 | 15,00 | 4,00 | 1,00 | 23,00 |
| 2.2.7. | Tvoros su vartais statyba (Liudiškių g. 28) | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8. | Administracinio pastato renovacija (NVĮ) |  |  | 14,00 |  |  | 14,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.9. | Orapūtės pastato renovacija (NVĮ) |  |  | 12,00 |  |  | 12,00 |  |  | 3,00 |  | 3,00 |
| 2.2.10. | Katilinės renovacija |  |  | 8,00 |  |  | 8,00 |  |  | 3,00 |  | 3,00 |
| 2.2.11. | Remonto dirbtuvių renovacija (NVĮ) |  |  |  | 18,00 |  | 18,00 |  |  | 15,00 |  | 15,00 |
| 2.2.12. | Choratorinės renovacija (NVĮ) |  |  |  | 2,00 |  | 2,00 |  |  | 5,00 |  | 5,00 |
| 2.2.13. | Vandens bokšto renovacija (Šaltupio g.) |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  | 150,00 |
| 2.2.14. | Biuro baldai (Šaltupio g. 26) |  |  |  |  |  |  | 1,07 |  |  |  | 1,07 |
| 2.2.15. | Programinė įranga |  |  |  | 19,68 |  | 19,68 |  |  |  |  |  |
| 2.2.16. | Mašinos ir įranga, įrenginiai, prietaisai, įrankiai | 3,93 | 0,71 | 0,70 | 3,35 | 0,87 | 5,63 | 0,69 | 2,58 |  | 26,81 | 30,08 |

___________________________________________