Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimas Anykščiuose per 2021 IV ketv. trumpai

2021 12 31 d. viso renovuoti 47 daugiabučiai namai. Per 2021 m. IV ketv. buvo priduoti 4-ri daugiabučiai namai:

Statybininkų g. 13, J. Biliūno g. 34, Mindaugo g. 21, Anykščiai ir P. Cvirkos g. 36, Kavarskas, Anykščių r.

5-kiems daugiabučiams išduoti  statybos leidimai vykdyti renovaciją: J. Biliūno g. 30, Ažupiečių g. 3, Anykštos g. 25, Šaltupio g. 12, Anykščiai ir Sodų g. 1 N. Elmininkai, Anykščių r.

Statybos rangos darbai vykdomi 22-uose daugiabučiuose namuose, dalis jau darbų yra baigta, rengiami dokumentai  statybos užbaigimo aktui gauti.

5-iems daugiabučiams namams yra rengiami techniniai darbo projektai: Statybininkų g. 5, Statybininkų g. 10, Statybininkų g. 21, Šaltupio g. 10, A. Baranausko a. 3.

8 – tam Kvietimui (2020-07-01) buvo gauti 20 daugiabučių namų gyventojų prašymai, pageidaujančių dalyvauti Valstybės remiamoje daugiabučių namų modernizavimo programoje. Parengta 18-ka investicinių planų iš jų 13-kai pritarė gyventojai. 2021-12-31 dienai buvo pateikta 13 paraiškų Aplinkos projektų valdymo agentūrai „APVA“ daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti).